EMLÉKEZTETŐ

a 2014. november 27-én (Csütörtökön), a  Szolnok – Kecskemét (145) vv. 384+85 hm / 44 sz. főút 29+182 km szelvényben lévő vasúti átjáróban tartott egyeztetésről

Tárgy: a vasúti átjáró átépítése az alábbiak szerint:

- 24,0 m pálya átépítés, vágányzárban és teljes útlezárás keretében,

- az átjáró burkolat vasbeton panelre épül át, rugalmas sínleerősítéssel,

- a csatlakozó út burkolata a vágánytengelytől mért 8,0-8,0 m-en belül a szükséges mértékben felújításra kerül.

A jelenlévők az alábbi terelőútvonal kijelölését javasolták:

Kecskemét felöl érkezőnek:

a 44. sz. főút 24+454 km szelvényében jobbra kell fordulni a 4505 j. útra, 2076 m kell haladva, balra kell fordulni a 4505 j. út 2+076 km / 4625 j. út 46+691 km szelvényében lévő kereszteződésben 3579 m megtételét követően jobbra kell fordulni a 4625 j. út 43+112 km / 44. j. főút 29+207 km szelvényében lévő kereszteződésben.

A Békéscsaba felöl érkezőknek:

a 44. sz. főút 29+207 km szelvényében balra kell fordulnia a 4625 j. útra, 3579 m kell haladni, majd jobbra kell fordulni a 4505 j. út 2+076 km / 4625 j. út 46+691 km szelvényében lévő kereszteződésben 2076 m megtételét követően balra kell fordulni a 4505 j. út 0+000 km / 44. j. főút 24+454 km szelvényében lévő kereszteződésben.

A tárgyaláson ezt követően, az alábbi nyilatkozatok hangzottak el:

Kovács Renáta (Lakitelek Polgármesteri Hivatal):

Szükséges a forgalomtechnikai terv készítése közbeni egyeztetés.

Árvai Csaba (Magyar Közút NZrt., Forgalomtechnikai és kezelői Osztály):

- A teljes útlezárás idejére terelőútvonalat kell biztosítani, a felvázolt terelési útvonallal egyetértünk.

- A terelést megelőzően a terelőútvonalon beavatkozás nem szükséges. A terelőútvonalon a forgalomterelés következtében esetlegesen bekövetkező burkolatromlást helyre kell állítani.

- A terelési pontokon (44-4505 csomópont, 4505-4625 csomópont) illetve a 4505 j. úton Kapásfalu belterületén sebességkorlátozást tartunk indokoltnak a forgalomterelés idejére.

- A forgalomterelési tervvel együtt be kell nyújtani az Önkormányzat és a Volán nyilatkozatát a terelési útvonalra vonatkozóan.

Szilágyi József (Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, Kecskemét):

Külön rendőri jelenlét nem szükséges. A kivitelezés időszakában Kollégái visszatérő rendőri ellenőrzés keretében vizsgálják a terelt utat és a közúti forgalmat.

| Paska Tamás előkészítő mérnök MÁV FKG Kft. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |