A j á n l a t t é t e l i   f e l h í v á s

1./ Az ajánlatkérő neve:

Neve: 					MÁV FKG KFT.

Székhely: 				5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

Számlavezető pénzintézete:		K&H Bank Zrt.

Számlaszáma:	             10200971-21521542-00000000

Adószáma: 				11267425-2-16

Statisztikai jelzőszáma: 			11267425-4212-113-16

Cégbíróság és cégjegyzék száma:	Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

Cg. 16-09-002819

Képviseletében eljár:

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág

Levelezési címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Kapcsolattartási pontok:

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió

Kapcsolattartó: Gyene Tibor

Telefon: +36-30/277-1576

Fax: +36-1/511-7526

Email: gyene.tibor@mav-szk.hu

2./	Ajánlatkérés alapvető adatai

2.1. Az ajánlatkérés tárgya: „29. Szabadbattyán-Tapolca vasúti vonal, Aszófő- Balatonakali-Dörgicse állomásköz 723+61 sz. útátjáró átépítése kapcsán műszaki tervezés”

(A munkálatok műszaki tartalmi elemeit részletesen jelen felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza.)

2.2. Teljesítés helye: 29. Szabadbattyán-Tapolca vasúti vonal, Alsóörs-Balatonfüred állomásköz 626+02 sz. útátjáró

2.3. Szerződéses feltételek meghatározása:

2.3.1. Szerződés tárgy és típusa: Alvállalkozási szerződés, a „29. Szabadbattyán-Tapolca vasúti vonal, Aszófő- Balatonakali-Dörgicse állomásköz 723+61 sz. útátjáró átépítése kapcsán műszaki tervezés” tárgyi munkára

2.3.2. Szerződés teljesítésének határideje:

2015. április 14.

2.4. A kivitelezési munkák teljesítési határideje:

A tervek leadási határideje egyeztetésre:	2015. április 07.

Jóváhagyott tervek leadási határideje:		2015. április 14.

Vágányzárat igényel:				Igen

Vágányzár időpontja: 				2015.04.18. - 2015.04.29.

3./	Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

3.1. Az ajánlattétel határideje:

2015. március 16.  10.00 óra

A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek! Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőtől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, parkolási probléma, beléptetési rendszerből eredő késedelem, sorolás, stb.)

Az ajánlatokat 1 példányban e-mailen vagy egy db zárt, cégjelzéses borítékban és mellette e-mailen kérjük eljuttatni „29. Szabadbattyán-Tapolca vasúti vonal, Aszófő- Balatonakali-Dörgicse állomásköz 723+61 sz. útátjáró átépítése kapcsán műszaki tervezés” megjelöléssel.

A felmerülő további műszaki kérdések tisztázása érdekében kapcsolattartó személy: Gyene Tibor vállalkozási tervező (telefonszám: +36/30 277 1576; elektronikus cím: gyene.tibor@mav-szk.hu).

A kérdéseket írásban kérjük eljuttatni a gyene.tibor@mav-szk.hu címre!

3.2. Az ajánlat benyújtásának címe:

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. (III. em. 371-es iroda – Gyene Tibor)

3.3. Többváltozatú ajánlat nem tehető

3.4. Részajánlat nem tehető

4./	Az elbírálás szempontja:

A teljes ajánlati árra vonatkozó legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

# 5./ Szakmai követelmények

Jelen felhívás 1. sz. Mellékletében meghatározott műszaki követelményrendszerben foglaltak, valamint a hatályos jogszabályok, és a teljesítés helyén érvényben lévő helyi előírások szerint

## Referencia

M.1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előző 3 évben összesen legalább három, összesen legalább 500.000,- (azaz ötszázezer) forint értékű, a beszerzés tárgya szerinti tervezésre vonatkozó referenciával.

## Egyéb

Az Ajánlattevő az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan is nyilatkoznia kell, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával (5. sz. melléklet).

## A szakmai alkalmasság igazolásának módja

Ajánlattevő csatolja ajánlatához az 5.1. pontban felsorolt szempontok alapján kitöltött referencia nyilatkozatot (7. sz. melléklet 1. számú dokumentum)

Ajánlattevő csatolja ajánlatához az 5.2. pontban szereplő szempontnak megfelelően a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki/szakmai feltételeinek bemutatását (7. sz. melléklet 2. számú dokumentum).

Amennyiben ajánlattevő nem felel meg a műszaki/szakmai alkalmassági feltételeknek, úgy ajánlata érvénytelennek minősül.

6./ Kizáró okok

Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben fennáll:

  - végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van;

  - tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

  - gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

  - egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

  - a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

  - három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.

  - korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította.

Igazolás módja: ajánlattevő által kiállított egyszerű nyilatkozat-, igazolás formájában (4. sz. melléklet)

7./	Elektronikus aukció és/vagy ártárgyalás

Az Ajánlatkérő az ajánlat beérkezését és értékelését követően online aukciót és/vagy ártárgyalást folytathat le. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint döntsön arról, hogy az online aukcióra és/vagy ártárgyalásra mely ajánlattevőt hívja meg.

8./ Ajánlat kötelező tartalmi és formai követelményei

8.1.	Az ajánlatokat magyar nyelven, 1 példányban e-mailen vagy egy db zárt, cégjelzéses borítékban és mellette e-mailen kérjük eljuttatni, „29. Szabadbattyán-Tapolca vasúti vonal, Aszófő- Balatonakali-Dörgicse állomásköz 723+61 sz. útátjáró átépítése kapcsán műszaki tervezés” megjelöléssel. E-mailen történő megküldés esetén a dokumentumok pdf, a táblázatok szerkeszthető xls, vagy xlsx formátumban kerüljenek leadásra.

8.2.	Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati ár a meghatározott műszaki-szakmai tartalomnak, valamennyi hatályos jogszabálynak és helyi előírásnak, valamint a részletes szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse.

Az ajánlati ár magában foglalja a meghatározott műszaki-szakmai tartalom megvalósításának teljes ellenértékét, valamint a vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét így különösen, de nem kizárólagosan: munka- és anyagköltséget, segédanyagokat, kiszállási díjat, hatósági eljárási költséget, díjat, illetéket, késedelmi díjat, szerzői vagyoni jogok ellenértékét, jogdíjakat, valamint a teljesítés során felmerülő valamennyi egyéb költséget (pl.: nyomtatványok, irodaszerek).

Az ajánlati árat nettó magyar forintban (HUF) kell megadni, az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

8.3.	Az ajánlatot egybefűzve kell beadni, olyan módon, hogy abból állagsérelem nélkül lapot kivenni ne lehessen. Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni.

8.4.	Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia. Az ajánlat többi oldalát (az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell.

8.5.	Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatkérés feltételeit elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti, továbbá nyertessége esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírja (2. sz. melléklet)

8.6.	Ajánlattevő köteles kitölteni az „Ajánlattételi lapot”, melyet az ajánlat első lapjaként kérünk becsatolni (3. sz. melléklet).

8.7.	 Ajánlattevő köteles csatolni aláírási címpéldánya egyszerű másolatát, valamint kizárólag abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult írja alá az ajánlatot, vagy vesz részt a tárgyaláson, illetve írja alá a szerződést, az aláírásra jogosulttól származó, cégszerűen aláírt eredeti meghatalmazást.

8.8.	Az ajánlattevő köteles ajánlatához teljességi nyilatkozatot csatolni (6. sz. melléklet)

9./	Egyéb információk:

9.1. 	Az ajánlati kötöttségek időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 nap.

9.2. 	A számla ellenértékét a Megrendelő a képviselője által igazolt, helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30. naptári napon belül átutalással egyenlíti ki. A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a vétlen fél a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel.

9.3. 	Ajánlatkérő nyilvános ajánlati bontást nem tart. Ajánlattevők által benyújtott ajánlatok bírálati szempont szerinti tartalmi elemeit az Ajánlatkérő az elektronikus aukcióra történő felhívásban közli az Ajánlattevőkkel.

9.4. 		Jelen felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. Az Ajánlatkérő bármikor úgy dönthet, hogy nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt szerződést. Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a bírálati szempontokkal összefüggésben nem álló szerződéses feltétételeken a szerződő féllel történő egyeztetést követően változtathasson.

9.5.		Az ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából eredő károkért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal.

9.6. 	Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen biztosítja.

Budapest, 2015. március 6.

…………………….

dr. Kovács Krisztián

BLÜ BSZ VVD

divízióvezető

Mellékletek:

- Műszaki dokumentáció

- Ajánlattevői nyilatkozat minta

- Ajánlattételi lap minta

- Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat

- Összeférhetetlenségi nyilatkozat

- Teljességi nyilatkozat

- Szakmai alkalmasság igazolásának dokumentumai (1. Referencianyilatkozat, 2. Erőforrás Biztosítási Nyilatkozat)

1.sz melléklet

29. Szabadbattyán-Tapolca vasúti vonal, Aszófő- Balatonakali-Dörgicse állomásköz 723+61 sz. útátjáró átépítése kapcsán műszaki tervezés

Műszaki dokumentáció

MÁV Zrt.

2015.

# Műszaki leírás

1.1	Előzmények

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlatevőt, hogy a MÁV FKG Kft. 16/03/2015. szerződés szám alatt vállalkozási szerződést kötött a MÁV Zrt. Megrendelővel (a továbbiakban: Megrendelő), amelyben elvállalta a Budapest, Miskolc, Pécs, Szombathely, Szeged, Debrecen, Mérnöki divíziók területén végzendő munkákat.

Munkaszám:					P4SMF150027

Munkavégzés helye:	29. Szabadbattyán-Tapolca vasúti vonal, Aszófő- Balatonakali-Dörgicse állomásköz 723+61 sz. útátjáró.

A tervek leadási határideje egyeztetésre:	2015. április 07.

Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. április 14.

Vágányzárat igényel:				Igen

Vágányzár időpontja: 			2015.04.18. - 2015.04.29.

1.2. Műszaki tartalom

Műszaki tartalom/elvégzendő feladat:

29. Szabadbattyán-Tapolca vasúti vonal, Aszófő- Balatonakali-Dörgicse állomásköz 723+61 sz. útátjáró átépítése kapcsán jóváhagyott kiviteli terv készítése az alábbi műszaki tartalom szerint:

A 29. számú (Szabadbattyán-Tapolca) vasútvonalon, Aszófő - Balatonakali-Dörgicse állomásköz 723+61 számú szelvényében lévő STRAIL útátjáró építése, szegélyborda nélküli kivitelben. Aszfaltmakadám bontása kézi erővel, bontott aszfalt 70 km-es elszállításával és hulladékkezelőben (Siófok) történő lerakással. Vezetősín bontás útátjáróban kézi erővel. Kézi kisgépes hagyományos vb. aljas 48 r. vg. Bontása, ágyazati anyag elbontása nélkül. Kézi kisgépes talpfás 48 r. vágány bontása, ágyazati anyag elbontása nélkül. Ágyazati anyag bontása géppel, elszállítása, tükör készítése 2m3/m. 54 r. vágány építése 50 cm-es ágyazattal (geos, hevederes) 60 cm-es aljtávolsággal 20 cm vastag talajjavító réteg beépítésével, LM vb. aljakkal, kézi kisgépekkel. 54/48 átmeneti AT hegesztések elvégzése + hegesztésenként 2 db lángvágás. Vágányszabályozás kitérőszabályozó géppel. Aszfaltburkolat készítése kézi erővel. Felépítményi szivárgó építés. Földkiemelés munkagéppel, kitermelt föld elszállítása 5 km-re. Forgalomtechnikai terv készítés, engedélyeztetés, kitáblázás. Biztosítóberendezési közreműködő. Sínvágás gyorsvágóval. Sínfeszültség feloldása hézagnélküli felépítmény kialakításakor. Gépi vágányszabályozás előtti szint-és irány mérés, adatok felírása. Útalap készítése CKT-ből.

MÁV FKG Kft. feladata:

A tervezéshez szükséges, az érdekelt felek részvételével történő egyeztetésekben való közreműködés.

Ajánlattevő feladata:

A tervező feladata a műszaki paramétereknek megfelelő útátjáró és csatlakozó vágány szakasz műszaki terveinek elkészítése (kiviteli terv), a szükséges engedélyek / hozzájárulások beszerzése. A műszaki tervet a tervezés időpontjában érvényben lévő törvényes rendelkezéseknek, vonatkozó rendeleteknek, szabványoknak és műszaki előírásoknak, illetve az érvényben lévő MÁV utasításoknak  megfelelően kell elkészíteni.

A tervezés megkezdése előtt tervezői egyeztetést kell tartani az érdekeltek részvételével, ennek megszervezésében a tervező igénye esetén Megrendelő közreműködik.

Az elkészült tervet leadás előtt elektronikus úton egyeztetni kell a MÁV Zrt. FBF ML Területi Mérnöki Irodájával (Szombathely), valamint az MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatóság, Pályalétesítményi Osztályával (Szombathely).

Ajánlattevőnek a teljesítéshez a következő dokumentumokat kell 6 nyomtatott és egy elektronikus példányban Szombathely divízió központ részére átadnia:

- Engedélyeztetett kiviteli tervek

Átnézeti Helyszínrajz

Részletes Helyszínrajz

Hossz-szelvény(ek)

Mintakeresztszelvények

Keresztszelvények

Hegesztési és aljkiosztási terv

Műszaki leírás (mennyiségszámítással)

- Beszerzett hozzájárulások

- Jogerős engedélyek

- Közműegyeztetések elvégzése

- Közműkezelői hozzájárulások

Szükséges jogerős hatósági engedélyek

Egyéb információk:

Az átépítés vágányzárban történik.

Ajánlat árra vonatkozó kritérium(ok):

Az ajánlatot a műszaki tartalomban meghatározott feladat elvégzésére az alábbiak szerint kérjük megadni:

- Kiviteli terv készítése engedélyeztetéssel	,- Ft + ÁFA

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, beleértve az esetleges munkavégzés helyére történő ki- és visszautazás költségét is.

Az ajánlat benyújtása során részajánlat nem tehető.

2.sz. melléklet

Ajánlattételi nyilatkozat minta

A j á n l a t t e v ő i   n y i l a t k o z a t

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben és a szerződéses feltételekben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt, a helyszínt szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertességünk esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírjuk.

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „29. Szabadbattyán-Tapolca vasúti vonal, Aszófő- Balatonakali-Dörgicse állomásköz 723+61 sz. útátjáró átépítése kapcsán műszaki tervezés” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)

3.sz. melléklet

Ajánlattételi lap minta

A j á n l a t t é t e l i   l a p

„29. Szabadbattyán-Tapolca vasúti vonal, Aszófő- Balatonakali-Dörgicse állomásköz 723+61 sz. útátjáró átépítése kapcsán műszaki tervezés”

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):

Levelezési címe:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Értékelésre kerülő tartalmi elem:

Ellenszolgáltatás összege:

- Kiviteli terv készítése engedélyeztetéssel	,- Ft + ÁFA

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………….

(cégszerű aláírás)

4.sz. melléklet

Nyilatkozat kizáró okokról

„29. Szabadbattyán-Tapolca vasúti vonal, Aszófő- Balatonakali-Dörgicse állomásköz 723+61 sz. útátjáró átépítése kapcsán műszaki tervezés”

tárgyú beszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………………………………

az alábbi nyilatkozatot teszem:

A „29. Szabadbattyán-Tapolca vasúti vonal, Aszófő- Balatonakali-Dörgicse állomásköz 723+61 sz. útátjáró átépítése kapcsán műszaki tervezés” tárgyú ajánlatkérés 6. pontjában részletezett kizáró okok velem szemben nem állnak fenn.

Kelt.:………………(helység, év/hónap/nap)

………………………………

cégszerű aláírás

5.sz. melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat az összeférhetetlenségről

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

Dátum:……………………………

………………………….

(cégszerű aláírás)

6.sz. melléklet

Teljességi nyilatkozat

melyben a Vállalkozó alulírott ……………………………. (név), cégjegyzésre jogosult képviselője kijelenti, hogy a ………………………………………………-ra a MÁV Zrt. által kiírt eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, illetve a helyszín alapos ismeretében nettó …… Ft összegű árajánlatát a létesítmény teljes körű megvalósítására adja.

Tudomásul veszi, hogy az elszámolás során az ajánlati kiírás, a tervek, a helyszíni bejárás, valamint a feltett kérdés-válaszok bármelyikében rögzített munkanemek esetében azok be nem árazásából eredő többlet, valamint mennyiségi többlet elszámolására lehetőség nincs.

A kivitelezés során csak és kizárólag a megrendelő kapcsolattartója által – a műszaki ellenőr által az építési napló útján elrendelt - pótmunkák elszámolása a vállalkozó által benyújtott tételes költségvetés műszaki ellenőr által elfogadott/jóváhagyott egységárakon, tételes felmérés alapján lehetséges.

Dátum: …………………………

………….………………………

Aláírás

7.sz. melléklet 1. dok.

R e f e r e n c i a n y i l a t k o z a t

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………….....(cégnév)

2012.; 2013.; 2014. évben, az ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük:

|  | A szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége | A szolgáltatás megnevezése | Ellenszolgáltatás nettó összege | Teljesítés ideje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „29. Szabadbattyán-Tapolca vasúti vonal, Aszófő- Balatonakali-Dörgicse állomásköz 723+61 sz. útátjáró átépítése kapcsán műszaki tervezés” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet 2. dok.

erőforrás biztosítási nyilatkozat

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzéshez szükséges tárgyi és képesített humán erőforrással rendelkezem.

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzést saját kivitelezésben kívánom elvégezni/alvállalkozó bevonásával kívánom elvégezni.

A szerződés teljesítésébe a következő alvállalkozó(ka)t kívánjuk bevonni:

|  | Alvállalkozó neve |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Szakképesítéssel rendelkező létszám: ……….. fő

Berendezések, műszaki felszereltség:

|  | Eszköz megnevezése, típusa | Darabszám |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „29. Szabadbattyán-Tapolca vasúti vonal, Aszófő- Balatonakali-Dörgicse állomásköz 723+61 sz. útátjáró átépítése kapcsán műszaki tervezés” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

Az ajánlattételi felhívás 5.3. pontjának megfelelően.

Az ajánlattételi felhívás 5.2. pontjának megfelelően.