Miskolc divízió, Miskolc Fő-építésvezetőség területén a 80/b. vasúti vonal Erdőbénye – Olaszliszka állomásköz közúti forgalomtechnikai feladatainak elvégzése

Műszaki dokumentáció

MÁV Zrt.

2015.

# Műszaki leírás

1.1	Előzmények

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlatevőt, hogy a MÁV FKG Kft. 16/02/2015 szerződés szám alatt vállalkozási szerződést kötött a MÁV Zrt. Megrendelővel (a továbbiakban: Megrendelő), amelyben elvállalta a Budapest, Miskolc, Pécs, Szombathely, Szeged, Debrecen, Mérnöki divíziók területén végzendő munkákat.

1.1.1	Műszaki tartalom

Munkaszám:					P5MSF150300

Munkavégzés helye:	80/b. vasúti vonal Mezőzombor – Sátoraljaújhely – OH, Erdőbénye – Olaszliszka állomásköz 187+20,75 szelvény (Szegilong – Olaszliszka között a 3801 számú út 7+734 szelvény)

Munka időtartama:

- A jóváhagyott forgalomtechnikai terv leadási határideje: 2015. április 09.

- Munkavégzés pontos ideje:

2015. április:	2015. év 16. hete 1x5 óra teljes útzár

2015. május:	2015. év 20. hete 72 óra teljes útzár

2015. év 22. hete 72 óra teljes útzár

2015. június:	2015. év 25. hete 72 óra teljes útzár

2015. év 26. hete 2x6 óra teljes útzár

2015. július:	2015. év 27. hete 1x6 óra teljes útzár

- A teljes útzár részletes időpontja, a tervbenyújtás előtti egyeztetés során kerül meghatározásra.

Vágányzárat igényel:				Igen

Műszaki tartalom/alvállalkozó által elvégzendő feladat:

80/b vasúti vonal Mezőzombor – Sátoraljaújhely – OH, Erdőbénye-Olaszliszka állomásköz 187+20,75 szelvényében (Szegilong-Olaszliszka között a 3801 számú út 7+734 szelvényében) található vasúti átjáró átépítési munkálataihoz szükséges közúti forgalomterelési terv elkészítése és az ahhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése, valamint opciós tételként az elkészített forgalomterelési terv alapján a közúti forgalomterelési feladatok elvégzése.

MÁV FKG Kft. feladata: -

Alvállalkozó feladata:

80/b vasúti vonal Mezőzombor – Sátoraljaújhely – OH, Erdőbénye-Olaszliszka állomásköz 187+20,75 szelvényében (Szegilong-Olaszliszka között a 3801 számú út 7+734 szelvényében) található vasúti átjáró átépítési munkálataihoz szükséges közúti forgalomterelési terv elkészítése és az ahhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése, valamint opciós tételként az elkészített forgalomterelési terv alapján a közúti forgalomterelési feladatok elvégzése az alábbiak szerint:

1./ Közúti forgalomterelési terv elkészítése és az ahhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése:

A 3/2001 (I.31.) KöViM rendeletnek és a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelő forgalomtechnikai terv elkészítése. A szükséges egyeztetések lefolytatása, engedélyeztetése, a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése. A forgalomtechnikával kapcsolatos egyeztetéseket szükség esetén az illetékes Volánnal is le kell folytatni. Az engedélyeztetett közúti forgalomterelési tervet (Közúti Forgalomterelési terv M=1:500, Műszaki leírás) 6 példányban kell átadni az Ajánlatkérő részére. Az érintett közútkezelők (Magyar Közút Nonprofit Zrt., Önkormányzat) és egyéb szervezetek (Volán társaságok, rendőrség, szakhatóságok, tűzoltóság, mentők, stb.) hozzájárulásának beszerzése a munka megkezdése előtt legalább 15 nappal.

2./ Opciós tétel 1.:

Az elkészített forgalomterelési terv alapján közúti forgalomterelési feladatok komplett elvégzése

A hozzájárulások alapján be kell vezetnie és – a MÁV FKG Kft. munkavégzése alatt megfelelő módon – fenn kell tartania a szükséges forgalomtechnikai intézkedéseket, mely tartalmazza a felmerülő valamennyi költséget, beleértve a táblák legyártását, azok kihelyezését és bevonását, szükség esetén jelzőőrök biztosítását, a közúton közlekedők / lakosság médiák útján történő tájékoztatását.

Az Opciós tételként feltüntetett forgalomterelési kivitelezési munkákat abban az esetben végzi el az Ajánlatevő, ha a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem vonja saját hatáskörébe az adott forgalomterelési feladatot. Amennyiben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. saját hatáskörébe vonja valamelyik forgalomterelési feladatot, akkor a MÁV FKG Kft. jogosult az opciós tételt – bármilyen fizetési, kártérítés, vagy kártalanítási kötelezettség nélkül – írásban visszamondani legalább 3 nappal a forgalomterelési feladat elvégzésének kezdő napja előtt.

3./ Opciós tétel 2.:

Jelzőőr-pár biztosítása

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által végzett forgalomterelési feladatokhoz jelzőőr-pár biztosítása.

Az Opciós tétel, abban az esetben kerül megrendelésre, ha a Magyar Közút Nonprofit Zrt. magához vonja a kivitelezési munkákat, de jelzőőr-párt nem biztosít, és a kiadott Közútkezelői Hozzájárulásban a jelzőőr biztosítása előírásra kerül.

Egyéb információk: -

A közúti forgalomterelési tervek átadási határidejét megelőző 10. munkanapon (2015.03.26.) az Ajánlattevő köteles készültségi jelentést tenni Ajánlattevő képviselőjének, annak érdekében, hogy a határidőre való teljesítés valószínűsége ellenőrizhető legyen.

A közúti forgalomterelési feladatok pontos időpontjával kapcsolatosan az Ajánlattevő kötelessége egyeztetni az Ajánlatkérővel.

Az útzár megkezdése előtt 24 órával Ajánlatkérő bejelentést tesz az illetékes közútkezelő felé.

Ajánlat árra vonatkozó kritérium(ok):

- közúti forgalomterelési terv elkészítése és az azokhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése:

Tervezés, engedélyeztetés díja (Ft + ÁFA)

Opciós tétel 1.:

- Az elkészített forgalomterelési tervek alapján közúti forgalomterelési feladatok komplett kivitelezése, szükség esetén jelzőőrök biztosításával együtt:

Kivitelezés díja (Ft + ÁFA)

Opciós tétel 2.:

- A forgalomterelési feladatok elvégzéséhez szükséges jelzőőr-pár biztosítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által végzett kitáblázás esetén:

Jelzőőr-pár óradíja (Ft/óra/jelzőőr-pár + ÁFA)

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget.

Teljesítés helye:

80/b. vasúti vonal Mezőzombor – Sátoraljaújhely – OH, Erdőbénye – Olaszliszka állomásköz 187+20,75 szelvény (Szegilong – Olaszliszka között  a 3801 számú út 7+734 szelvény)

1.1.2	Műszaki tartalom

Munkaszám:					P5MSF150300

Munkavégzés helye:		80/b. vasúti vonal Mezőzombor – Sátoraljaújhely – OH, Erdőbénye – Olaszliszka állomásköz 210+09,69 szelvény (Olaszliszka 3721 számú út 0+750 szelvény)

Munka időtartama:

- A jóváhagyott forgalomtechnikai terv leadási határideje: 2015. április 09.

- Munkavégzés pontos ideje:

2015. április:	2015. év 15. hete 1x5 óra teljes útzár

2015. május:	2015. év 19. hete 72 óra teljes útzár

2015. év 20. hete 72 óra teljes útzár

2015. június:	2015. év 24. hete 72 óra teljes útzár

2015. év 26. hete 2x6 óra teljes útzár

2015. július:	2015. év 27. hete 1x6 óra teljes útzár

- A teljes útzár részletes időpontja, a tervbenyújtás előtti egyeztetés során kerül meghatározásra.

Vágányzárat igényel:				Igen

Műszaki tartalom/alvállalkozó által elvégzendő feladat:

80/b vasúti vonal Mezőzombor – Sátoraljaújhely – OH, Erdőbénye-Olaszliszka állomásköz 210+09,69 szelvényében (Olaszliszka 3721 számú út 0+750 szelvényében) található vasúti átjáró átépítési munkálataihoz szükséges közúti forgalomterelési terv elkészítése és az ahhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése, valamint opciós tételként az elkészített forgalomterelési terv alapján a közúti forgalomterelési feladatok elvégzése.

MÁV FKG Kft. feladata: -

Alvállalkozó feladata:

80/b vasúti vonal Mezőzombor – Sátoraljaújhely – OH, Erdőbénye-Olaszliszka állomásköz 210+09,69 szelvényében (Olaszliszka 3721 számú út 0+750 szelvényében) található vasúti átjáró átépítési munkálataihoz szükséges közúti forgalomterelési terv elkészítése és az ahhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése, valamint opciós tételként az elkészített forgalomterelési terv alapján a közúti forgalomterelési feladatok elvégzése az alábbiak szerint:

1./ Közúti forgalomterelési terv elkészítése és az ahhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése:

A 3/2001 (I.31.) KöViM rendeletnek és a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelő forgalomtechnikai terv elkészítése. A szükséges egyeztetések lefolytatása, engedélyeztetése, a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése. A forgalomtechnikával kapcsolatos egyeztetéseket szükség esetén az illetékes Volánnal is le kell folytatni. Az engedélyeztetett közúti forgalomterelési tervet (Közúti Forgalomterelési terv M=1:500, Műszaki leírás) 6 példányban kell átadni az Ajánlatkérő részére. Az érintett közútkezelők (Magyar Közút Nonprofit Zrt., Önkormányzat) és egyéb szervezetek (Volán társaságok, rendőrség, szakhatóságok, tűzoltóság, mentők, stb.) hozzájárulásának beszerzése a munka megkezdése előtt legalább 15 nappal.

2./ Opciós tétel 1.:

Az elkészített forgalomterelési terv alapján közúti forgalomterelési feladatok komplett elvégzése

A hozzájárulások alapján be kell vezetnie és – a MÁV FKG Kft. munkavégzése alatt megfelelő módon – fenn kell tartania a szükséges forgalomtechnikai intézkedéseket, mely tartalmazza a felmerülő valamennyi költséget, beleértve a táblák legyártását, azok kihelyezését és bevonását, szükség esetén jelzőőrök biztosítását, a közúton közlekedők / lakosság médiák útján történő tájékoztatását.

Az Opciós tételként feltüntetett forgalomterelési kivitelezési munkákat abban az esetben végzi el az Ajánlatevő, ha a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem vonja saját hatáskörébe az adott forgalomterelési feladatot. Amennyiben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. saját hatáskörébe vonja valamelyik forgalomterelési feladatot, akkor a MÁV FKG Kft. jogosult az opciós tételt – bármilyen fizetési, kártérítés, vagy kártalanítási kötelezettség nélkül – írásban visszamondani legalább 3 nappal a forgalomterelési feladat elvégzésének kezdő napja előtt.

3./ Opciós tétel 2.:

Jelzőőr-pár biztosítása

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által végzett forgalomterelési feladatokhoz jelzőőr-pár biztosítása.

Az Opciós tétel, abban az esetben kerül megrendelésre, ha a Magyar Közút Nonprofit Zrt. magához vonja a kivitelezési munkákat, de jelzőőr-párt nem biztosít, és a kiadott Közútkezelői Hozzájárulásban a jelzőőr biztosítása előírásra kerül.

Egyéb információk: -

A közúti forgalomterelési tervek átadási határidejét megelőző 10. munkanapon (2015.03.26.) az Ajánlattevő köteles készültségi jelentést tenni Ajánlattevő képviselőjének, annak érdekében, hogy a határidőre való teljesítés valószínűsége ellenőrizhető legyen.

A közúti forgalomterelési feladatok pontos időpontjával kapcsolatosan az Ajánlattevő kötelessége egyeztetni az Ajánlatkérővel.

Az útzár megkezdése előtt 24 órával Ajánlatkérő bejelentést tesz az illetékes közútkezelő felé.

Ajánlat árra vonatkozó kritérium(ok):

- közúti forgalomterelési terv elkészítése és az azokhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése:

Tervezés, engedélyeztetés díja (Ft + ÁFA)

Opciós tétel 1.:

- Az elkészített forgalomterelési tervek alapján közúti forgalomterelési feladatok komplett kivitelezése, szükség esetén jelzőőrök biztosításával együtt:

Kivitelezés díja (Ft + ÁFA)

Opciós tétel 2.:

- A forgalomterelési feladatok elvégzéséhez szükséges jelzőőr-pár biztosítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által végzett kitáblázás esetén:

Jelzőőr-pár óradíja (Ft/óra/jelzőőr-pár + ÁFA)

2.sz. melléklet

Ajánlattételi nyilatkozat minta

A j á n l a t t e v ő i   n y i l a t k o z a t

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben és a szerződéses feltételekben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt, a helyszínt szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertességünk esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírjuk.

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Miskolc divízió, Miskolc Fő-építésvezetőség területén a 80/b. vasúti vonal Erdőbénye – Olaszliszka állomásköz közúti forgalomtechnikai feladatok elvégzése” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)

3.sz. melléklet

Ajánlattételi lap minta

A j á n l a t t é t e l i   l a p

„Miskolc divízió, Miskolc Fő-építésvezetőség területén a 80/b. vasúti vonal Erdőbénye – Olaszliszka állomásköz közúti forgalomtechnikai feladatok elvégzése”

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):

Levelezési címe:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Értékelésre kerülő tartalmi elem:

Ellenszolgáltatás összege:

Tervezés, engedélyeztetés díja …………. (Ft + ÁFA)

Kivitelezés díja …………. (Ft + ÁFA)

Jelzőőr-pár óradíja …………. (Ft/óra/jelzőőr-pár + ÁFA)

Gépi burkolati jel festés díja …………. (Ft/m2 + ÁFA)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………….

(cégszerű aláírás)

4.sz. melléklet

Nyilatkozat kizáró okokról

„Miskolc divízió, Miskolc Fő-építésvezetőség területén a 80/b. vasúti vonal Erdőbénye – Olaszliszka állomásköz közúti forgalomtechnikai feladatok elvégzése”

tárgyú beszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………………………………

az alábbi nyilatkozatot teszem:

A „Miskolc divízió, Miskolc Fő-építésvezetőség területén a 80/b. vasúti vonal Erdőbénye – Olaszliszka állomásköz közúti forgalomtechnikai feladatok elvégzése” tárgyú ajánlatkérés 6. pontjában részletezett kizáró okok velem szemben nem állnak fenn.

Kelt.:………………(helység, év/hónap/nap)

………………………………

cégszerű aláírás

5.sz. melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat az összeférhetetlenségről

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

Dátum:……………………………

………………………….

(cégszerű aláírás)

6.sz. melléklet

Teljességi nyilatkozat

melyben a Vállalkozó alulírott ……………………………. (név), cégjegyzésre jogosult képviselője kijelenti, hogy a ………………………………………………-ra a MÁV Zrt. által kiírt eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, illetve a helyszín alapos ismeretében nettó …… Ft összegű árajánlatát a létesítmény teljes körű megvalósítására adja.

Tudomásul veszi, hogy az elszámolás során az ajánlati kiírás, a tervek, a helyszíni bejárás, valamint a feltett kérdés-válaszok bármelyikében rögzített munkanemek esetében azok be nem árazásából eredő többlet, valamint mennyiségi többlet elszámolására lehetőség nincs.

A kivitelezés során csak és kizárólag a megrendelő kapcsolattartója által – a műszaki ellenőr által az építési napló útján elrendelt - pótmunkák elszámolása a vállalkozó által benyújtott tételes költségvetés műszaki ellenőr által elfogadott/jóváhagyott egységárakon, tételes felmérés alapján lehetséges.

Dátum: …………………………

………….………………………

Aláírás

7.sz. melléklet 1. dok.

R e f e r e n c i a n y i l a t k o z a t

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………….....(cégnév)

2012.; 2013.; 2014. évben, az ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük:

|  | A szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége | A szolgáltatás megnevezése | Ellenszolgáltatás nettó összege | Teljesítés ideje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Miskolc divízió, Miskolc Fő-építésvezetőség területén a 80/b. vasúti vonal Erdőbénye – Olaszliszka állomásköz közúti forgalomtechnikai feladatok elvégzése” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet 2. dok.

erőforrás biztosítási nyilatkozat

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzéshez szükséges tárgyi és képesített humán erőforrással rendelkezem.

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzést saját kivitelezésben kívánom elvégezni/alvállalkozó bevonásával kívánom elvégezni.

A szerződés teljesítésébe a következő alvállalkozó(ka)t kívánjuk bevonni:

|  | Alvállalkozó neve |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Szakképesítéssel rendelkező létszám: ……….. fő

MV-KÉ-B jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel: ……….. fő

Figyelőőr jogosultsággal rendelkező létszám: ……….. fő

Vágányzár megaratására jogosult I3/A egyszerűsített forgalmi vizsgával rendelkező  munkavállalók: ……….. fő

Berendezések, műszaki felszereltség:

|  | Eszköz megnevezése, típusa | Darabszám |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Miskolc divízió, Miskolc Fő-építésvezetőség területén a 80/b. vasúti vonal Erdőbénye – Olaszliszka állomásköz közúti forgalomtechnikai feladatok elvégzése” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

# Footnotes

Az ajánlattételi felhívás 5.3. pontjának megfelelően.

Az ajánlattételi felhívás 5.2. pontjának megfelelően.