Budapest divízió, Komárom Fő-építésvezetőség területén 1. sz. vasúti vonalon közúti forgalomtechnikai feladatok elvégzése

Műszaki dokumentáció

MÁV Zrt.

2015.

# Műszaki leírás

1.1	Előzmények

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlatevőt, hogy a MÁV FKG Kft. 16/02/2015. szerződés szám alatt vállalkozási szerződést kötött a MÁV Zrt. Megrendelővel (a továbbiakban: Megrendelő), amelyben elvállalta a Budapest, Miskolc, Pécs, Szombathely, Szeged, Debrecen, Mérnöki divíziók területén végzendő munkákat.

    - Műszaki tartalom

Munkaszám:					P2B1K150067

Munkavégzés helye:	1. sz. vasútvonal, Ács állomás 1128+40 és 1139+75 szelvényben

Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. április 25.

Vágányzárat igényel:				Igen

Vágányzár időpontja:

1128+40 szelvényben (Batthyány utca)

2015.05.10/11. éjjel 	félpályás útzár 4 óra, benne 2 óra teljes útzár

1139+75 szelvényben (Hartmann út)

2015.05.11/12. éjjel 	félpályás útzár 4 óra, benne 2 óra teljes útzár

A forgalomtechnikai tervleadás előtt, kérjük egyeztetni a munkák időpontját az ajánlatételi felhívásban megjelölt kapcsolattartóval.

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

Nagygépes vágányszabályozáshoz szükséges, az  1. számú vasútvonal 1128+40 és 1139+75  szelvényében lévő vasúti útátjáró közúti forgalomtechnikai feladatainak elvégzése félpályás illetve teljes útzár biztosításával.

MÁV FKG Kft. feladata:     -

Ajánlattevő feladata:

Forgalomtechnikai terv készítése, jóváhagyásokkal:

A vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelő forgalomtechnikai terv elkészítése. Az érintett közútkezelők (Magyar Közút NZrt., Önkormányzat) és egyéb szervezetek (Volán társaságok, rendőrség, szakhatóságok, tűzoltóság, mentők, stb.) hozzájárulásának beszerzése, a szükséges egyeztetések elvégzése.

Opciós tétel 1.:

Forgalomterelési kivitelezési munkák

A hozzájárulások alapján be kell vezetnie és – a MÁV FKG Kft. munkavégzése alatt megfelelő módon – fenn kell tartania a szükséges forgalomtechnikai intézkedéseket (táblák legyártása, azok kihelyezése és bevonása, jelzőőrök biztosítása, a közúton közlekedők / lakosság médiák útján történő tájékoztatása).

Az Opciós tételként feltüntetett forgalomterelési kivitelezési munkákat abban az esetben végzi el az Ajánlatevő, ha a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem vonja saját hatáskörébe az adott forgalomterelési feladatot. Amennyiben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. saját hatáskörébe vonja valamelyik forgalomterelési feladatot, akkor a MÁV FKG Kft. jogosult az opciós tételt – bármilyen fizetési, kártérítés, vagy kártalanítási kötelezettség nélkül – írásban visszamondani legalább 3 nappal a forgalomterelési feladat elvégzésének kezdő napja előtt.

Opciós tétel 2.:

Jelzőőr-pár biztosítása

A forgalomterelési feladatok kapcsán jelzőőr-pár biztosítása.

Az Opciós tétel, abban az esetben kerül megrendelésre, ha a közút kezelője magához vonja a kivitelezési munkákat, de jelzőőrt nem biztosít, és a kiadott közútkezelői hozzájárulásban a jelzőőr biztosítása előírásra kerül.

Egyéb információk:

A forgalomtechnikai tervleadás előtt, kérjük egyeztetni a munkák időpontját az ajánlatételi felhívásban megjelölt kapcsolattartóval.

Ajánlattevő a munkavégzése és dolgozónak ellátása során keletkező hulladékot köteles a hulladék jellegének megfelelően gyűjteni, engedéllyel rendelkező vállalkozásnak dokumentáltan átadni. Ezen hulladékra vonatkozó valamennyi engedély, költség, hatósági nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség Ajánlattevőt terheli.

Ajánlat árra vonatkozó kritérium(ok):

- Közúti forgalomterelési terv elkészítése és az azokhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése:

Tervezés, engedélyeztetés díja (Ft + ÁFA)

Opciós tétel 1.:

- Az elkészített forgalomterelési tervek alapján közúti forgalomterelési feladatok komplett kivitelezése, szükség esetén jelzőőrök biztosításával együtt:

Kivitelezés díja (Ft + ÁFA)

Opciós tétel 2.:

- A forgalomterelési feladatok elvégzéséhez szükséges jelzőőr-pár biztosítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által végzett kitáblázás esetén:

Jelzőőr-pár óradíja (Ft/óra/jelzőőr-pár + ÁFA)

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, beleértve az esetleges munkavégzés helyére történő ki- és visszautazás költségét is.

Az ajánlatot a tervezésre - engedélyeztetésre, forgalomkorlátozási feladatok kivitelezésére, valamint a jelzőőrre vonatkozóan külön kérjük megadni.

Az ajánlat benyújtása során részajánlat nem tehető.

    - Műszaki tartalom

Munkaszám:					P2B1K150072

Munkavégzés helye:	1. sz. vasútvonal, Nagyszentjános állomás 1231+65 szelvényben

Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. április 25.

Vágányzárat igényel:				Igen

Vágányzár időpontja:

1231+65 szelvényben (Banai út)

2015.05.12/13. éjjel 	félpályás útzár 4 óra, benne 2 óra teljes útzár

A forgalomtechnikai tervleadás előtt, kérjük egyeztetni a munkák időpontját az ajánlatételi felhívásban megjelölt kapcsolattartóval.

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

Nagygépes vágányszabályozáshoz szükséges, az  1. számú vasútvonal 1231+65 szelvényében lévő vasúti útátjáró közúti forgalomtechnikai feladatainak elvégzése félpályás illetve teljes útzár biztosításával.

MÁV FKG Kft. feladata:     -

Ajánlattevő feladata:

Forgalomtechnikai terv készítése, jóváhagyásokkal:

A vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelő forgalomtechnikai terv elkészítése. Az érintett közútkezelők (Magyar Közút NZrt., Önkormányzat) és egyéb szervezetek (Volán társaságok, rendőrség, szakhatóságok, tűzoltóság, mentők, stb.) hozzájárulásának beszerzése, a szükséges egyeztetések elvégzése.

Opciós tétel 1.:

Forgalomterelési kivitelezési munkák

A hozzájárulások alapján be kell vezetnie és – a MÁV FKG Kft. munkavégzése alatt megfelelő módon – fenn kell tartania a szükséges forgalomtechnikai intézkedéseket (táblák legyártása, azok kihelyezése és bevonása, jelzőőrök biztosítása, a közúton közlekedők / lakosság médiák útján történő tájékoztatása).

Az Opciós tételként feltüntetett forgalomterelési kivitelezési munkákat abban az esetben végzi el az Ajánlatevő, ha a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem vonja saját hatáskörébe az adott forgalomterelési feladatot. Amennyiben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. saját hatáskörébe vonja valamelyik forgalomterelési feladatot, akkor a MÁV FKG Kft. jogosult az opciós tételt – bármilyen fizetési, kártérítés, vagy kártalanítási kötelezettség nélkül – írásban visszamondani legalább 3 nappal a forgalomterelési feladat elvégzésének kezdő napja előtt.

Opciós tétel 2.:

Jelzőőr-pár biztosítása

A forgalomterelési feladatok kapcsán jelzőőr-pár biztosítása.

Az Opciós tétel, abban az esetben kerül megrendelésre, ha a közút kezelője magához vonja a kivitelezési munkákat, de jelzőőrt nem biztosít, és a kiadott közútkezelői hozzájárulásban a jelzőőr biztosítása előírásra kerül.

Egyéb információk:

A forgalomtechnikai tervleadás előtt, kérjük egyeztetni a munkák időpontját az ajánlatételi felhívásban megjelölt kapcsolattartóval.

Ajánlattevő a munkavégzése és dolgozónak ellátása során keletkező hulladékot köteles a hulladék jellegének megfelelően gyűjteni, engedéllyel rendelkező vállalkozásnak dokumentáltan átadni. Ezen hulladékra vonatkozó valamennyi engedély, költség, hatósági nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség Ajánlattevőt terheli.

Ajánlat árra vonatkozó kritérium(ok):

- Közúti forgalomterelési terv elkészítése és az azokhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése:

Tervezés, engedélyeztetés díja (Ft + ÁFA)

Opciós tétel 1.:

- Az elkészített forgalomterelési tervek alapján közúti forgalomterelési feladatok komplett kivitelezése, szükség esetén jelzőőrök biztosításával együtt:

Kivitelezés díja (Ft + ÁFA)

Opciós tétel 2.:

- A forgalomterelési feladatok elvégzéséhez szükséges jelzőőr-pár biztosítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által végzett kitáblázás esetén:

Jelzőőr-pár óradíja (Ft/óra/jelzőőr-pár + ÁFA)

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, beleértve az esetleges munkavégzés helyére történő ki- és visszautazás költségét is.

Az ajánlatot a tervezésre - engedélyeztetésre, forgalomkorlátozási feladatok kivitelezésére, valamint a jelzőőrre vonatkozóan külön kérjük megadni.

Az ajánlat benyújtása során részajánlat nem tehető.

    - Műszaki tartalom

Munkaszám:					P2B1K150076

Munkavégzés helye:	1. sz. vasútvonal, Győrszentiván állomás 1334+96 szelvényben

Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. április 25.

Vágányzárat igényel:				Igen

Vágányzár időpontja:

1334+96 szelvényben (Egressy Béni út)

2015.05.14/15. éjjel 	félpályás útzár 4 óra, benne 2 óra teljes útzár

A forgalomtechnikai tervleadás előtt, kérjük egyeztetni a munkák időpontját az ajánlatételi felhívásban megjelölt kapcsolattartóval.

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

Nagygépes vágányszabályozáshoz szükséges, az  1. számú vasútvonal 1334+96 szelvényében lévő vasúti útátjáró közúti forgalomtechnikai feladatainak elvégzése félpályás illetve teljes útzár biztosításával.

MÁV FKG Kft. feladata:     -

Ajánlattevő feladata:

Forgalomtechnikai terv készítése, jóváhagyásokkal:

A vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelő forgalomtechnikai terv elkészítése. Az érintett közútkezelők (Magyar Közút NZrt., Önkormányzat) és egyéb szervezetek (Volán társaságok, rendőrség, szakhatóságok, tűzoltóság, mentők, stb.) hozzájárulásának beszerzése, a szükséges egyeztetések elvégzése.

Opciós tétel 1.:

Forgalomterelési kivitelezési munkák

A hozzájárulások alapján be kell vezetnie és – a MÁV FKG Kft. munkavégzése alatt megfelelő módon – fenn kell tartania a szükséges forgalomtechnikai intézkedéseket (táblák legyártása, azok kihelyezése és bevonása, jelzőőrök biztosítása, a közúton közlekedők / lakosság médiák útján történő tájékoztatása).

Az Opciós tételként feltüntetett forgalomterelési kivitelezési munkákat abban az esetben végzi el az Ajánlatevő, ha a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem vonja saját hatáskörébe az adott forgalomterelési feladatot. Amennyiben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. saját hatáskörébe vonja valamelyik forgalomterelési feladatot, akkor a MÁV FKG Kft. jogosult az opciós tételt – bármilyen fizetési, kártérítés, vagy kártalanítási kötelezettség nélkül – írásban visszamondani legalább 3 nappal a forgalomterelési feladat elvégzésének kezdő napja előtt.

Opciós tétel 2.:

Jelzőőr-pár biztosítása

A forgalomterelési feladatok kapcsán jelzőőr-pár biztosítása.

Az Opciós tétel, abban az esetben kerül megrendelésre, ha a közút kezelője magához vonja a kivitelezési munkákat, de jelzőőrt nem biztosít, és a kiadott közútkezelői hozzájárulásban a jelzőőr biztosítása előírásra kerül.

Egyéb információk:

A forgalomtechnikai tervleadás előtt, kérjük egyeztetni a munkák időpontját az ajánlatételi felhívásban megjelölt kapcsolattartóval.

Ajánlattevő a munkavégzése és dolgozónak ellátása során keletkező hulladékot köteles a hulladék jellegének megfelelően gyűjteni, engedéllyel rendelkező vállalkozásnak dokumentáltan átadni. Ezen hulladékra vonatkozó valamennyi engedély, költség, hatósági nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség Ajánlattevőt terheli.

Ajánlat árra vonatkozó kritérium(ok):

- Közúti forgalomterelési terv elkészítése és az azokhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése:

Tervezés, engedélyeztetés díja (Ft + ÁFA)

Opciós tétel 1.:

- Az elkészített forgalomterelési tervek alapján közúti forgalomterelési feladatok komplett kivitelezése, szükség esetén jelzőőrök biztosításával együtt:

Kivitelezés díja (Ft + ÁFA)

Opciós tétel 2.:

- A forgalomterelési feladatok elvégzéséhez szükséges jelzőőr-pár biztosítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által végzett kitáblázás esetén:

Jelzőőr-pár óradíja (Ft/óra/jelzőőr-pár + ÁFA)

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, beleértve az esetleges munkavégzés helyére történő ki- és visszautazás költségét is.

Az ajánlatot a tervezésre - engedélyeztetésre, forgalomkorlátozási feladatok kivitelezésére, valamint a jelzőőrre vonatkozóan külön kérjük megadni.

Az ajánlat benyújtása során részajánlat nem tehető.

    - Műszaki tartalom

Munkaszám:					P2B1F150007

Munkavégzés helye:	1. sz. vasútvonal, Almásfüzitő állomás 910+35 szelvényben

Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. április 30.

Vágányzárat igényel:				Igen

Vágányzár időpontja:

910+35 szelvényben (Tata – Almásfüzitő 8138 sz. összekötő út)

2015.05.26. 20:50 – 2015.06.20. 19:00 teljes útzár, közlekedés az útátjáró melletti egysávos terelőúton, jelzőőrös biztosítással

2015.06.10/11. 21:00 – 07:00 félpályás útzár, benne kétszer 1,5 óra teljes útzár

2015.06.11/12. 21:00 – 05:00 félpályás útzár, benne 1,5 óra teljes útzár

2015.08.10/11. 21:00 – 07:00 félpályás útzár, benne kétszer 1,5 óra teljes útzár

2015.08.11/12. 21:00 – 05:00 félpályás útzár, benne 1,5 óra teljes útzár

A forgalomtechnikai tervleadás előtt, kérjük egyeztetni a munkák időpontját az ajánlatételi felhívásban megjelölt kapcsolattartóval.

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

Útátjáró átépítéséhez és nagygépes vágányszabályozáshoz szükséges, az 1. számú vasútvonal 910+35  szelvényében lévő vasúti útátjáró (Tata-Almásfüzitő 8138 sz. összekötő út) közúti forgalomtechnikai feladatainak elvégzése félpályás illetve teljes útzár biztosításával.

MÁV FKG Kft. feladata:     -

Ajánlattevő feladata:

Forgalomtechnikai terv készítése, jóváhagyásokkal:

A vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelő forgalomtechnikai terv elkészítése. Az érintett közútkezelők (Magyar Közút NZrt., Önkormányzat) és egyéb szervezetek (Volán társaságok, rendőrség, szakhatóságok, tűzoltóság, mentők, stb.) hozzájárulásának beszerzése, a szükséges egyeztetések elvégzése.

Opciós tétel 1.:

Forgalomterelési kivitelezési munkák

A hozzájárulások alapján be kell vezetnie és – a MÁV FKG Kft. munkavégzése alatt megfelelő módon – fenn kell tartania a szükséges forgalomtechnikai intézkedéseket (táblák legyártása, azok kihelyezése és bevonása, jelzőőrök biztosítása, a közúton közlekedők / lakosság médiák útján történő tájékoztatása).

Az Opciós tételként feltüntetett forgalomterelési kivitelezési munkákat abban az esetben végzi el az Ajánlatevő, ha a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem vonja saját hatáskörébe az adott forgalomterelési feladatot. Amennyiben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. saját hatáskörébe vonja valamelyik forgalomterelési feladatot, akkor a MÁV FKG Kft. jogosult az opciós tételt – bármilyen fizetési, kártérítés, vagy kártalanítási kötelezettség nélkül – írásban visszamondani legalább 3 nappal a forgalomterelési feladat elvégzésének kezdő napja előtt.

Opciós tétel 2.:

Jelzőőr-pár biztosítása

A forgalomterelési feladatok kapcsán jelzőőr-pár biztosítása.

Az Opciós tétel, abban az esetben kerül megrendelésre, ha a közút kezelője magához vonja a kivitelezési munkákat, de jelzőőrt nem biztosít, és a kiadott közútkezelői hozzájárulásban a jelzőőr biztosítása előírásra kerül.

Egyéb információk:

A forgalomtechnikai tervleadás előtt, kérjük egyeztetni a munkák időpontját az ajánlatételi felhívásban megjelölt kapcsolattartóval.

Ajánlattevő a munkavégzése és dolgozónak ellátása során keletkező hulladékot köteles a hulladék jellegének megfelelően gyűjteni, engedéllyel rendelkező vállalkozásnak dokumentáltan átadni. Ezen hulladékra vonatkozó valamennyi engedély, költség, hatósági nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség Ajánlattevőt terheli.

Ajánlat árra vonatkozó kritérium(ok):

- Közúti forgalomterelési terv elkészítése és az azokhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése:

Tervezés, engedélyeztetés díja (Ft + ÁFA)

Opciós tétel 1.:

- Az elkészített forgalomterelési tervek alapján közúti forgalomterelési feladatok komplett kivitelezése, szükség esetén jelzőőrök biztosításával együtt:

Kivitelezés díja (Ft + ÁFA)

Opciós tétel 2.:

- A forgalomterelési feladatok elvégzéséhez szükséges jelzőőr-pár biztosítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által végzett kitáblázás esetén:

Jelzőőr-pár óradíja (Ft/óra/jelzőőr-pár + ÁFA)

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, beleértve az esetleges munkavégzés helyére történő ki- és visszautazás költségét is.

Az ajánlatot a tervezésre - engedélyeztetésre, forgalomkorlátozási feladatok kivitelezésére, valamint a jelzőőrre vonatkozóan külön kérjük megadni.

Az ajánlat benyújtása során részajánlat nem tehető.

    - Műszaki tartalom

Munkaszám:					P2B1K150115

Munkavégzés helye:	1. sz. vasútvonal, Lébény állomás 1612+38 szelvényben

Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. április 30.

Vágányzárat igényel:				Igen

Vágányzár időpontja:

1612+38 szelvényben (Radnóti Miklós utca)

2015.05.20/21. éjjel félpályás útzár 5 óra, benne 3 óra teljes útzár

A forgalomtechnikai tervleadás előtt, kérjük egyeztetni a munkák időpontját az ajánlatételi felhívásban megjelölt kapcsolattartóval.

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

Nagygépes vágányszabályozáshoz szükséges, az  1. számú vasútvonal 1612+38 szelvényében lévő vasúti útátjáró közúti forgalomtechnikai feladatainak elvégzése félpályás illetve teljes útzár biztosításával.

MÁV FKG Kft. feladata:     -

Ajánlattevő feladata:

Forgalomtechnikai terv készítése, jóváhagyásokkal:

A vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelő forgalomtechnikai terv elkészítése. Az érintett közútkezelők (Magyar Közút NZrt., Önkormányzat) és egyéb szervezetek (Volán társaságok, rendőrség, szakhatóságok, tűzoltóság, mentők, stb.) hozzájárulásának beszerzése, a szükséges egyeztetések elvégzése.

Opciós tétel 1.:

Forgalomterelési kivitelezési munkák

A hozzájárulások alapján be kell vezetnie és – a MÁV FKG Kft. munkavégzése alatt megfelelő módon – fenn kell tartania a szükséges forgalomtechnikai intézkedéseket (táblák legyártása, azok kihelyezése és bevonása, jelzőőrök biztosítása, a közúton közlekedők / lakosság médiák útján történő tájékoztatása).

Az Opciós tételként feltüntetett forgalomterelési kivitelezési munkákat abban az esetben végzi el az Ajánlatevő, ha a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem vonja saját hatáskörébe az adott forgalomterelési feladatot. Amennyiben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. saját hatáskörébe vonja valamelyik forgalomterelési feladatot, akkor a MÁV FKG Kft. jogosult az opciós tételt – bármilyen fizetési, kártérítés, vagy kártalanítási kötelezettség nélkül – írásban visszamondani legalább 3 nappal a forgalomterelési feladat elvégzésének kezdő napja előtt.

Opciós tétel 2.:

Jelzőőr-pár biztosítása

A forgalomterelési feladatok kapcsán jelzőőr-pár biztosítása.

Az Opciós tétel, abban az esetben kerül megrendelésre, ha a közút kezelője magához vonja a kivitelezési munkákat, de jelzőőrt nem biztosít, és a kiadott közútkezelői hozzájárulásban a jelzőőr biztosítása előírásra kerül.

Egyéb információk:

A forgalomtechnikai tervleadás előtt, kérjük egyeztetni a munkák időpontját az ajánlatételi felhívásban megjelölt kapcsolattartóval.

Ajánlattevő a munkavégzése és dolgozónak ellátása során keletkező hulladékot köteles a hulladék jellegének megfelelően gyűjteni, engedéllyel rendelkező vállalkozásnak dokumentáltan átadni. Ezen hulladékra vonatkozó valamennyi engedély, költség, hatósági nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség Ajánlattevőt terheli.

Ajánlat árra vonatkozó kritérium(ok):

- Közúti forgalomterelési terv elkészítése és az azokhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése:

Tervezés, engedélyeztetés díja (Ft + ÁFA)

Opciós tétel 1.:

- Az elkészített forgalomterelési tervek alapján közúti forgalomterelési feladatok komplett kivitelezése, szükség esetén jelzőőrök biztosításával együtt:

Kivitelezés díja (Ft + ÁFA)

Opciós tétel 2.:

- A forgalomterelési feladatok elvégzéséhez szükséges jelzőőr-pár biztosítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által végzett kitáblázás esetén:

Jelzőőr-pár óradíja (Ft/óra/jelzőőr-pár + ÁFA)

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, beleértve az esetleges munkavégzés helyére történő ki- és visszautazás költségét is.

Az ajánlatot a tervezésre - engedélyeztetésre, forgalomkorlátozási feladatok kivitelezésére, valamint a jelzőőrre vonatkozóan külön kérjük megadni.

Az ajánlat benyújtása során részajánlat nem tehető.

2.sz. melléklet

Ajánlattételi nyilatkozat minta

A j á n l a t t e v ő i   n y i l a t k o z a t

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben és a szerződéses feltételekben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt, a helyszínt szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertességünk esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírjuk.

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Budapest divízió, Komárom Fő-építésvezetőség területén 1. sz. vasúti vonalon közúti forgalomtechnikai feladatok elvégzése” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)

3.sz. melléklet

Ajánlattételi lap minta

A j á n l a t t é t e l i   l a p

„Budapest divízió, Komárom Fő-építésvezetőség területén 1. sz. vasúti vonalon közúti forgalomtechnikai feladatok elvégzése”

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):

Levelezési címe:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Értékelésre kerülő tartalmi elem:

Ellenszolgáltatás összege:

Tervezés, engedélyeztetés díja …………. (Ft + ÁFA)

Kivitelezés díja …………. (Ft + ÁFA)

Jelzőőr-pár óradíja …………. (Ft/óra/jelzőőr-pár + ÁFA)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………….

(cégszerű aláírás)

4.sz. melléklet

Nyilatkozat kizáró okokról

„Budapest divízió, Komárom Fő-építésvezetőség területén 1. sz. vasúti vonalon közúti forgalomtechnikai feladatok elvégzése”

tárgyú beszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………………………………

az alábbi nyilatkozatot teszem:

A „Budapest divízió, Komárom Fő-építésvezetőség területén 1. sz. vasúti vonalon közúti forgalomtechnikai feladatok elvégzése” tárgyú ajánlatkérés 6. pontjában részletezett kizáró okok velem szemben nem állnak fenn.

Kelt.:………………(helység, év/hónap/nap)

………………………………

cégszerű aláírás

5.sz. melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat az összeférhetetlenségről

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

Dátum:……………………………

………………………….

(cégszerű aláírás)

6.sz. melléklet

Teljességi nyilatkozat

melyben a Vállalkozó alulírott ……………………………. (név), cégjegyzésre jogosult képviselője kijelenti, hogy a ………………………………………………-ra a MÁV Zrt. által kiírt eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, illetve a helyszín alapos ismeretében nettó …… Ft összegű árajánlatát a létesítmény teljes körű megvalósítására adja.

Tudomásul veszi, hogy az elszámolás során az ajánlati kiírás, a tervek, a helyszíni bejárás, valamint a feltett kérdés-válaszok bármelyikében rögzített munkanemek esetében azok be nem árazásából eredő többlet, valamint mennyiségi többlet elszámolására lehetőség nincs.

A kivitelezés során csak és kizárólag a megrendelő kapcsolattartója által – a műszaki ellenőr által az építési napló útján elrendelt - pótmunkák elszámolása a vállalkozó által benyújtott tételes költségvetés műszaki ellenőr által elfogadott/jóváhagyott egységárakon, tételes felmérés alapján lehetséges.

Dátum: …………………………

………….………………………

Aláírás

7.sz. melléklet 1. dok.

R e f e r e n c i a n y i l a t k o z a t

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………….....(cégnév)

2012.; 2013.; 2014. évben, az ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük:

|  | A szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége | A szolgáltatás megnevezése | Ellenszolgáltatás nettó összege | Teljesítés ideje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Budapest divízió, Komárom Fő-építésvezetőség területén 1. sz. vasúti vonalon közúti forgalomtechnikai feladatok elvégzése” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet 2. dok.

erőforrás biztosítási nyilatkozat

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzéshez szükséges tárgyi és képesített humán erőforrással rendelkezem.

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzést saját kivitelezésben kívánom elvégezni/alvállalkozó bevonásával kívánom elvégezni.3

A szerződés teljesítésébe a következő alvállalkozó(ka)t kívánjuk bevonni:

|  | Alvállalkozó neve |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Szakképesítéssel rendelkező létszám: ……….. fő

Berendezések, műszaki felszereltség:

|  | Eszköz megnevezése, típusa | Darabszám |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Budapest divízió, Komárom Fő-építésvezetőség területén 1. sz. vasúti vonalon közúti forgalomtechnikai feladatok elvégzése” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet 3. dok.

R e f e r e n c i a n y i l a t k o z a t

alvállalkozó részére

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………….....(cégnév)

2012.; 2013.; 2014. évben, az ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük:

|  | A szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége | A szolgáltatás megnevezése | Ellenszolgáltatás nettó összege | Teljesítés ideje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Budapest divízió, Komárom Fő-építésvezetőség területén 1. sz. vasúti vonalon közúti forgalomtechnikai feladatok elvégzése” tárgyú ajánlatkérésben, a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) részére az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet 4. dok.

erőforrás biztosítási nyilatkozat

ALVÁLLALKOZÓ RÉSZÉRE

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzéshez szükséges tárgyi és képesített humán erőforrással rendelkezem.

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzést a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) részére  saját kivitelezésben kívánom elvégezni/alvállalkozó bevonásával kívánom elvégezni.

A szerződés teljesítésébe a következő alvállalkozó(ka)t kívánjuk bevonni:

|  | Alvállalkozó neve |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Szakképesítéssel rendelkező létszám: ……….. fő

Berendezések, műszaki felszereltség:

|  | Eszköz megnevezése, típusa | Darabszám |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Budapest divízió, Komárom Fő-építésvezetőség területén 1. sz. vasúti vonalon közúti forgalomtechnikai feladatok elvégzése” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

# Footnotes

Az ajánlattételi felhívás 5.3. pontjának megfelelően.

Az ajánlattételi felhívás 5.2. pontjának megfelelően.

3 Alvállalkozó bevonása esetén Alvállalkozó 7.sz. melléklet 3. dokumentuma szerinti nyilatkozat csatolandó.

Az ajánlattételi felhívás 5.2. pontjának megfelelően.