Győr rendező pu. területén furatjavítási és hézagnélküli vágány kialakítási feladatok

Műszaki dokumentáció

MÁV Zrt.

2015.

# Műszaki leírás

1.1	Előzmények

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlatevőt, hogy a MÁV FKG Kft. 16/02/2015. szerződés szám alatt vállalkozási szerződést kötött a MÁV Zrt. Megrendelővel (a továbbiakban: Megrendelő), amelyben elvállalta a Budapest, Miskolc, Pécs, Szombathely, Szeged, Debrecen, Mérnöki divíziók területén végzendő munkákat.

1.1.1	Műszaki tartalom

Munkaszám:					P2B1F150011

Munkavégzés helye:	1. sz. vasútvonal, Győr Rendező pu. VIII. vágány

Munka időtartama:	2015. április 10. – 2015. április 26.

Vágányzárat igényel:				Igen

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

Győr rendező pu. területén LX jelű vb. aljak furatjavítása, valamint hézagnélküli vágány kialakítása.

MÁV FKG Kft. feladata:

- Furatjavításhoz szükséges szakanyag (műanyag betét, alátétlemez, síncsavar, csb. gyűrű) biztosítása a MÁV FKG Kft Komárom fő-építésvezetőség telephelyén munkaidőben történő átadással (előzetes egyeztetés alapján).

- Furatjavításhoz a munkavédelmi lassújelet Megrendelő kéri meg az Ajánlattevő írásos kérelme alapján.

- A hézagnélküli vágánykialakításhoz szükséges 24 m-es sínek biztosítása munkaterületen.

- Nagygépes vágányszabályozás elvégzése.

- Sínhegesztések megrendelése.

- A hézagnélküli vágánykialakításhoz szükséges vágányzár megkérése.

Ajánlattevő feladata:

Munkavégzés tervezett időpontja:

    - furatjavítási feladat	2015.04.10. – 2015.04.20. vonatmentes időben

    - hézagnélküli vágány kialakítás	2015.04.20. – 2015.04.26. vágányzárban

Feladat:

Furatjavítás:

„LX” jelű vb. aljak furatjavítása Győr rendező pu. VIII. vágányában az üzemeltető kijelölése alapján (108 furat) az alábbiak szerint.

- LX jelű vb alj javítása műanyag betét, műanyag alátétlemez, KL síncsavar, csb. gyűrű cseréjével.

Hézagnélküli vágány kialakítás:

- A jelenleg hevederes vágányban a kijelölt sínvégek levágása gyorsvágóval, hevederek bontása és kapcsolószerek oldása. Sínek hosszirányú rendezése a kívánt (lengő/iker) ütközők kialakítása, előkészítése hegesztéshez, min. 12 mh, 54 rendszerű slusszsínek beépítése. Kapcsolószerek meghúzása mindösszesen 104 db. illesztés mennyiségben. Az utolsó hegesztés utáni lélegeztetés elvégzése semleges hőmérséklet zónában.

Általános előírások:

A furatjavításnál és a hézagnélküli vágány kialakításánál a vonatkozó technológiai utasításban meghatározott munkafolyamatokat el kell végezni.

A furatjavítás vonatmentes időben, munkavédelmi lassújel biztosítása mellett történik.

Figyelőőr és munkavezető biztosítása Ajánlattevő feladata és költsége. A lassújel kitűzése Ajánlattevő feladata és költsége.

A furatjavításhoz szükséges új szakanyagok kiszállítása Ajánlattevő feladata és költsége, szállítójárművet Megrendelő nem biztosít.

A hézagnélküli vágány kialakítás vágányzárban történik, a vágányzári felelős és a munkavezető biztosítása Ajánlattevő feladata és költsége.

A vissznyereményi anyagokat a honos szakaszmérnökség tároló helyére kell beszállítani és  számolható módon deponálni, mely az Ajánlattevő feladata és költsége.

Az új szakanyagokon kívül az egyéb anyagok, a munkavégzéshez szükséges eszközök, létszám és minden egyéb feltétel biztosítása az Ajánlattevő feladata.

Egyéb információk:

Ajánlattevő a munkavégzése és dolgozónak ellátása során keletkező hulladékot köteles a hulladék jellegének megfelelően gyűjteni, engedéllyel rendelkező vállalkozásnak dokumentáltan átadni. Ezen hulladékra vonatkozó valamennyi engedély, költség, hatósági nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség Ajánlattevőt terheli.

Ajánlat árra vonatkozó kritérium(ok):

Az ajánlatot a műszaki tartalomban meghatározott feladatokra az alábbi formában kérjük megadni:

- 108 db LX jelű furat javítása:    		Ft + ÁFA

- Hézagnélküli vágány kialakítása:		Ft + ÁFA

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, beleértve az esetleges munkavégzés helyére történő ki- és visszautazás költségét is.

Az ajánlat benyújtása során részajánlat nem tehető.

Teljesítés helye:

1. sz. vasútvonal, Győr Rendező pu. VIII. vágány

2.sz. melléklet

Ajánlattételi nyilatkozat minta

A j á n l a t t e v ő i   n y i l a t k o z a t

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben és a szerződéses feltételekben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt, a helyszínt szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertességünk esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírjuk.

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Győr rendező pu. területén furatjavítási és hézagnélküli vágány kialakítási feladatok” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)

3.sz. melléklet

Ajánlattételi lap minta

A j á n l a t t é t e l i   l a p

„Győr rendező pu. területén furatjavítási és hézagnélküli vágány kialakítási feladatok”

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):

Levelezési címe:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Értékelésre kerülő tartalmi elem:

Ellenszolgáltatás összege:

- 108 db  LX  jelű furat javítása:    		Ft + ÁFA

- Hézagnélküli vágány kialakítása:		Ft + ÁFA

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………….

(cégszerű aláírás)

4.sz. melléklet

Nyilatkozat kizáró okokról

„Győr rendező pu. területén furatjavítási és hézagnélküli vágány kialakítási feladatok”

tárgyú beszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………………………………

az alábbi nyilatkozatot teszem:

A „Győr rendező pu. területén furatjavítási és hézagnélküli vágány kialakítási feladatok” tárgyú ajánlatkérés 6. pontjában részletezett kizáró okok velem szemben nem állnak fenn.

Kelt.:………………(helység, év/hónap/nap)

………………………………

cégszerű aláírás

5.sz. melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat az összeférhetetlenségről

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

Dátum:……………………………

………………………….

(cégszerű aláírás)

6.sz. melléklet

Teljességi nyilatkozat

melyben a Vállalkozó alulírott ……………………………. (név), cégjegyzésre jogosult képviselője kijelenti, hogy a ………………………………………………-ra a MÁV Zrt. által kiírt eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, illetve a helyszín alapos ismeretében nettó …… Ft összegű árajánlatát a létesítmény teljes körű megvalósítására adja.

Tudomásul veszi, hogy az elszámolás során az ajánlati kiírás, a tervek, a helyszíni bejárás, valamint a feltett kérdés-válaszok bármelyikében rögzített munkanemek esetében azok be nem árazásából eredő többlet, valamint mennyiségi többlet elszámolására lehetőség nincs.

A kivitelezés során csak és kizárólag a megrendelő kapcsolattartója által – a műszaki ellenőr által az építési napló útján elrendelt - pótmunkák elszámolása a vállalkozó által benyújtott tételes költségvetés műszaki ellenőr által elfogadott/jóváhagyott egységárakon, tételes felmérés alapján lehetséges.

Dátum: …………………………

………….………………………

Aláírás

7.sz. melléklet 1. dok.

R e f e r e n c i a n y i l a t k o z a t

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………….....(cégnév)

2012.; 2013.; 2014. évben, az ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük:

|  | A szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége | A szolgáltatás megnevezése | Ellenszolgáltatás nettó összege | Teljesítés ideje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Győr rendező pu. területén furatjavítási és hézagnélküli vágány kialakítási feladatok” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet 2. dok.

erőforrás biztosítási nyilatkozat

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzéshez szükséges tárgyi és képesített humán erőforrással rendelkezem.

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzést saját kivitelezésben kívánom elvégezni/alvállalkozó bevonásával kívánom elvégezni.3

A szerződés teljesítésébe a következő alvállalkozó(ka)t kívánjuk bevonni:

|  | Alvállalkozó neve |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Szakképesítéssel rendelkező létszám: ……….. fő

MV-KÉ-B jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel: ……….. fő

Figyelőőr jogosultsággal rendelkező létszám: ……….. fő

Vágányzár megaratására jogosult I3/A egyszerűsített forgalmi vizsgával rendelkező  munkavállalók: ……….. fő

Berendezések, műszaki felszereltség:

|  | Eszköz megnevezése, típusa | Darabszám |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Győr rendező pu. területén furatjavítási és hézagnélküli vágány kialakítási feladatok” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet 3. dok.

R e f e r e n c i a n y i l a t k o z a t

alvállalkozó részére

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………….....(cégnév)

2012.; 2013.; 2014. évben, az ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük:

|  | A szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége | A szolgáltatás megnevezése | Ellenszolgáltatás nettó összege | Teljesítés ideje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Győr rendező pu. területén furatjavítási és hézagnélküli vágány kialakítási feladatok” tárgyú ajánlatkérésben, a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) részére az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet 4. dok.

erőforrás biztosítási nyilatkozat

ALVÁLLALKOZÓ RÉSZÉRE

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzéshez szükséges tárgyi és képesített humán erőforrással rendelkezem.

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzést saját kivitelezésben kívánom elvégezni/alvállalkozó bevonásával kívánom elvégezni.

A szerződés teljesítésébe a következő alvállalkozó(ka)t kívánjuk bevonni:

|  | Alvállalkozó neve |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Szakképesítéssel rendelkező létszám: ……….. fő

MV-KÉ-B jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel: ……….. fő

Figyelőőr jogosultsággal rendelkező létszám: ……….. fő

Vágányzár megaratására jogosult I3/A egyszerűsített forgalmi vizsgával rendelkező  munkavállalók: ……….. fő

Berendezések, műszaki felszereltség:

|  | Eszköz megnevezése, típusa | Darabszám |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Győr rendező pu. területén furatjavítási és hézagnélküli vágány kialakítási feladatok” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

# Footnotes

Az ajánlattételi felhívás 5.3. pontjának megfelelően.

Az ajánlattételi felhívás 5.2. pontjának megfelelően.

3 Alvállalkozó bevonása esetén Alvállalkozó 7.sz. melléklet 3. dokumentuma szerinti nyilatkozat csatolandó.

Az ajánlattételi felhívás 5.2. pontjának megfelelően.