1.sz melléklet

Miskolc divízió 80. vasúti vonalon „L” és „LX” jelű vb. alj furatjavítása

Műszaki dokumentáció

MÁV Zrt.

2015.

# Műszaki leírás

1.1	Előzmények

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlatevőt, hogy a MÁV FKG Kft. 16/02/2015. szerződés szám alatt vállalkozási szerződést kötött a MÁV Zrt. Megrendelővel (a továbbiakban: Megrendelő), amelyben elvállalta a Budapest, Miskolc, Pécs, Szombathely, Szeged, Debrecen, Mérnöki divíziók területén végzendő munkákat.

1.1.1	Műszaki tartalom

Munkaszám:					P5MSK150259, P5MSK150260

Munkavégzés helye:		80. vasúti vonal Hernádnémeti – Bőcs – Taktaharkány jobb és bal vágány

Munka időtartama:		2015. május 01. – 2015. május 31.

Vágányzárat igényel:				Nem

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

80 vv. Hernádnémeti – Bőcs – Taktaharkány jobb és bal vágányban „L” és „LX” jelű vasbeton alj furat javítása pályában (hullámos fabetét cseréje új hullámos műanyag betétre, bontott anyag szállításával, új „KL” jelű síncsavarral, új műanyag alátétlemezzel, új kettes csavarbiztosító gyűrűvel, geo csavar + geo szár cserével ill. pótlással 500 db mennyiségben, 3-as csavarbiztosító gyűrű pótlással 500 db mennyiségben) a jobb vágányban 1.209 furat valamint a bal vágányban 1.208 furat, mindösszesen 2.417 furat mennyiségben.

MÁV FKG Kft. feladata:

A munkavégzéshez szükséges szakanyagokat („L” és „LX jelű” vasbeton alj, új hullámos műanyag betét, új műanyag alátétlemez, új kettes csavarbiztosító gyűrű, új „KL” jelű síncsavar, új 3-as csavarbiztosító gyűrű, új geo szár, új geo csavar) a MÁV FKG Kft. a Miskolci Fő-építésvezetőség telephelyén biztosítja.

Ajánlattevő feladata:

Az egyéb anyagok (csavarmáz, benzin) biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége.

80 vv. Hernádnémeti – Bőcs – Taktaharkány jobb és bal vágányban „L” és „LX” jelű vasbeton alj furat javítása pályában (hullámos fabetét cseréje új hullámos műanyag betétre, bontott anyag szállításával, új „KL” jelű síncsavarral, új műanyag alátétlemezzel, új kettes csavarbiztosító gyűrűvel, geo csavar + geo szár cserével ill. pótlással 500 db mennyiségben, 3-as csavarbiztosító gyűrű pótlással 500 db mennyiségben) a jobb vágányban 1.209 furat valamint a bal vágányban 1.208 furat, mindösszesen 2.417 furat mennyiségben.

A vissznyereményi anyagokat a MÁV Zrt. által kijelölt honos főpályamesteri szakaszra kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok beszállítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A vissznyereményi anyagokat anyagfajtánként elkülönítve, megszámlálhatóan szállítólevélen, küldlevélen kell átadni. Az építési- és felmérési napló előírás szerinti vezetése az Ajánlattevő feladata. A vissznyereményi anyagot vissznyereményi jegyzőkönyvben kell átadni a MÁV Zrt. részére. A munkavégzéshez kapcsolódó jegyzőkönyvek, bemérési jegyzőkönyvek (nyomaték húzás) elkészítése és átadása az Ajánlattevő feladata és költsége. A csavarmáz kenés az Ajánlattevő feladata és költsége

A javítási munkák során szükséges anyagrakodási, anyagmozgatási feladatok elvégzése az Ajánlattevő feladata és költsége. Az anyagrakodási és anyagmozgatási feladatok elvégzéséhez szükséges jármű biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége.

A nevezett munka határidőre, I. osztályú minőségben történő teljes körű megvalósítása az Ajánlattevő feladat és költsége. A munkavégzéshez szükséges mindennemű munkagép, fizikai létszám, irányító személyzet és egyéb eszközök biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége.

Ajánlati árra vonatkozó kritérium(ok):

Az ajánlati árat ,- Ft / furat + ÁFA egységárban kérjük megadni, melynek tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget.

1.1.2	Műszaki tartalom

Munkaszám:					P5MSK150262, P5MSK150263

Munkavégzés helye:		80. vasúti vonal Taktaharkány II. és III. vágány

Munka időtartama:		2015. május 01. – 2015. május 31.

Vágányzárat igényel:				Nem

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

80 vv. Taktaharkány II. és III. vágányban „L” és „LX” jelű vasbeton alj furat javítása pályában (hullámos fabetét cseréje új hullámos műanyag betétre, bontott anyag szállításával, új „KL” jelű síncsavarral, új műanyag alátétlemezzel, új kettes csavarbiztosító gyűrűvel, geo csavar + geo szár cserével ill. pótlással 250 db mennyiségben, 3-as csavarbiztosító gyűrű pótlással 250 db mennyiségben) a II. vágányban 700 furat valamint a III. vágányban 700 furat, mindösszesen 1.400 furat mennyiségben.

MÁV FKG Kft. feladata:

A munkavégzéshez szükséges szakanyagokat („L” és „LX jelű” vasbeton alj, új hullámos műanyag betét, új műanyag alátétlemez, új kettes csavarbiztosító gyűrű, új „KL” jelű síncsavar, új 3-as csavarbiztosító gyűrű, új geo szár, új geo csavar) a MÁV FKG Kft. a Miskolci Fő-építésvezetőség telephelyén biztosítja.

Ajánlattevő feladata:

Az egyéb anyagok (csavarmáz, benzin) biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége.

80 vv. Taktaharkány II. és III. vágányban „L” és „LX” jelű vasbeton alj furat javítása pályában (hullámos fabetét cseréje új hullámos műanyag betétre, bontott anyag szállításával, új „KL” jelű síncsavarral, új műanyag alátétlemezzel, új kettes csavarbiztosító gyűrűvel, geo csavar + geo szár cserével ill. pótlással 250 db mennyiségben, 3-as csavarbiztosító gyűrű pótlással 250 db mennyiségben) a II. vágányban 700 furat valamint a III. vágányban 700 furat, mindösszesen 1.400 furat mennyiségben.

A vissznyereményi anyagokat a MÁV Zrt. által kijelölt honos főpályamesteri szakaszra kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok beszállítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A vissznyereményi anyagokat anyagfajtánként elkülönítve, megszámlálhatóan szállítólevélen, küldlevélen kell átadni. Az építési- és felmérési napló előírás szerinti vezetése az Ajánlattevő feladata. A vissznyereményi anyagot vissznyereményi jegyzőkönyvben kell átadni a MÁV Zrt. részére. A munkavégzéshez kapcsolódó jegyzőkönyvek, bemérési jegyzőkönyvek (nyomaték húzás) elkészítése és átadása az Ajánlattevő feladata és költsége. A csavarmáz kenés az Ajánlattevő feladata és költsége

A javítási munkák során szükséges anyagrakodási, anyagmozgatási feladatok elvégzése az Ajánlattevő feladata és költsége. Az anyagrakodási és anyagmozgatási feladatok elvégzéséhez szükséges jármű biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége.

A nevezett munka határidőre, I. osztályú minőségben történő teljes körű megvalósítása az Ajánlattevő feladat és költsége. A munkavégzéshez szükséges mindennemű munkagép, fizikai létszám, irányító személyzet és egyéb eszközök biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége.

Ajánlati árra vonatkozó kritérium(ok):

Az ajánlati árat ,- Ft / furat + ÁFA egységárban kérjük megadni, melynek tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget.

1.1.3	Műszaki tartalom

Munkaszám:					P5MSK150264, P5MSK150265

Munkavégzés helye:		80. vasúti vonal Taktaharkány – Szerencs jobb és bal vágány

Munka időtartama:		2015. május 01. – 2015. május 31.

Vágányzárat igényel:				Nem

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

80 vv. Taktaharkány – Szerencs jobb és bal vágányban „L” és „LX” jelű vasbeton alj furat javítása pályában (hullámos fabetét cseréje új hullámos műanyag betétre, bontott anyag szállításával, új „KL” jelű síncsavarral, új műanyag alátétlemezzel, új kettes csavarbiztosító gyűrűvel, geo csavar + geo szár cserével ill. pótlással 600 db mennyiségben, 3-as csavarbiztosító gyűrű pótlással 600 db mennyiségben) a jobb vágányban 1.700 furat valamint a bal vágányban 1.700 furat, mindösszesen 3.400 furat mennyiségben.

MÁV FKG Kft. feladata:

A munkavégzéshez szükséges szakanyagokat („L” és „LX jelű” vasbeton alj, új hullámos műanyag betét, új műanyag alátétlemez, új kettes csavarbiztosító gyűrű, új „KL” jelű síncsavar, új 3-as csavarbiztosító gyűrű, új geo szár, új geo csavar) a MÁV FKG Kft. a Miskolci Fő-építésvezetőség telephelyén biztosítja.

Ajánlattevő feladata:

Az egyéb anyagok (csavarmáz, benzin) biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége.

80 vv. Taktaharkány – Szerencs jobb és bal vágányban „L” és „LX” jelű vasbeton alj furat javítása pályában (hullámos fabetét cseréje új hullámos műanyag betétre, bontott anyag szállításával, új „KL” jelű síncsavarral, új műanyag alátétlemezzel, új kettes csavarbiztosító gyűrűvel, geo csavar + geo szár cserével ill. pótlással 600 db mennyiségben, 3-as csavarbiztosító gyűrű pótlással 600 db mennyiségben) a jobb vágányban 1.700 furat valamint a bal vágányban 1.700 furat, mindösszesen 3.400 furat mennyiségben.

A vissznyereményi anyagokat a MÁV Zrt. által kijelölt honos főpályamesteri szakaszra kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok beszállítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A vissznyereményi anyagokat anyagfajtánként elkülönítve, megszámlálhatóan szállítólevélen, küldlevélen kell átadni. Az építési- és felmérési napló előírás szerinti vezetése az Ajánlattevő feladata. A vissznyereményi anyagot vissznyereményi jegyzőkönyvben kell átadni a MÁV Zrt. részére. A munkavégzéshez kapcsolódó jegyzőkönyvek, bemérési jegyzőkönyvek (nyomaték húzás) elkészítése és átadása az Ajánlattevő feladata és költsége. A csavarmáz kenés az Ajánlattevő feladata és költsége.

A javítási munkák során szükséges anyagrakodási, anyagmozgatási feladatok elvégzése az Ajánlattevő feladata és költsége. Az anyagrakodási és anyagmozgatási feladatok elvégzéséhez szükséges jármű biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége.

A nevezett munka határidőre, I. osztályú minőségben történő teljes körű megvalósítása az Ajánlattevő feladat és költsége. A munkavégzéshez szükséges mindennemű munkagép, fizikai létszám, irányító személyzet és egyéb eszközök biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége.

Ajánlati árra vonatkozó kritérium(ok):

Az ajánlati árat ,- Ft / furat + ÁFA egységárban kérjük megadni, melynek tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget.

1.1.4	Műszaki tartalom

Munkaszám:					P5MSK150254, P5MSK150255

Munkavégzés helye:		80. vasúti vonal Felsőzsolca – Hernádnémeti – Bőcs jobb és bal vágány

Munka időtartama:		2015. május 01. – 2015. május 31.

Vágányzárat igényel:				Nem

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

80 vv. Felsőzsolca – Hernádnémeti – Bőcs jobb és bal vágányban „L” és „LX” jelű vasbeton alj furat javítása pályában (hullámos fabetét cseréje új hullámos műanyag betétre, bontott anyag szállításával, új „KL” jelű síncsavarral, új műanyag alátétlemezzel, új kettes csavarbiztosító gyűrűvel, geo csavar + geo szár cserével ill. pótlással 500 db mennyiségben, 3-as csavarbiztosító gyűrű pótlással 500 db mennyiségben) a jobb vágányban 1.500 furat valamint a bal vágányban 1.500 furat, mindösszesen 3.000 furat mennyiségben.

MÁV FKG Kft. feladata:

A munkavégzéshez szükséges szakanyagokat („L” és „LX jelű” vasbeton alj, új hullámos műanyag betét, új műanyag alátétlemez, új kettes csavarbiztosító gyűrű, új „KL” jelű síncsavar, új 3-as csavarbiztosító gyűrű, új geo szár, új geo csavar) a MÁV FKG Kft. a Miskolci Fő-építésvezetőség telephelyén biztosítja.

Ajánlattevő feladata:

Az egyéb anyagok (csavarmáz, benzin) biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége.

80 vv. Felsőzsolca – Hernádnémeti – Bőcs jobb és bal vágányban „L” és „LX” jelű vasbeton alj furat javítása pályában (hullámos fabetét cseréje új hullámos műanyag betétre, bontott anyag szállításával, új „KL” jelű síncsavarral, új műanyag alátétlemezzel, új kettes csavarbiztosító gyűrűvel, geo csavar + geo szár cserével ill. pótlással 500 db mennyiségben, 3-as csavarbiztosító gyűrű pótlással 500 db mennyiségben) a jobb vágányban 1.500 furat valamint a bal vágányban 1.500 furat, mindösszesen 3.000 furat mennyiségben.

A vissznyereményi anyagokat a MÁV Zrt. által kijelölt honos főpályamesteri szakaszra kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok beszállítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A vissznyereményi anyagokat anyagfajtánként elkülönítve, megszámlálhatóan szállítólevélen, küldlevélen kell átadni. Az építési- és felmérési napló előírás szerinti vezetése az Ajánlattevő feladata. A vissznyereményi anyagot vissznyereményi jegyzőkönyvben kell átadni a MÁV Zrt. részére. A munkavégzéshez kapcsolódó jegyzőkönyvek, bemérési jegyzőkönyvek (nyomaték húzás) elkészítése és átadása az Ajánlattevő feladata és költsége. A csavarmáz kenés az Ajánlattevő feladata és költsége

A javítási munkák során szükséges anyagrakodási, anyagmozgatási feladatok elvégzése az Ajánlattevő feladata és költsége. Az anyagrakodási és anyagmozgatási feladatok elvégzéséhez szükséges jármű biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége.

A nevezett munka határidőre, I. osztályú minőségben történő teljes körű megvalósítása az Ajánlattevő feladat és költsége. A munkavégzéshez szükséges mindennemű munkagép, fizikai létszám, irányító személyzet és egyéb eszközök biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége.

Ajánlati árra vonatkozó kritérium(ok):

Az ajánlati árat ,- Ft / furat + ÁFA egységárban kérjük megadni, melynek tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget.

1.1.5	Műszaki tartalom

Munkaszám:					P5MSK150267, P5MSK150268

Munkavégzés helye:		80. vasúti vonal Szerencs II. és III. vágány

Munka időtartama:		2015. május 01. – 2015. május 31.

Vágányzárat igényel:				Nem

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

80 vv. Szerencs II. és III. vágányban „L” és „LX” jelű vasbeton alj furat javítása pályában (hullámos fabetét cseréje új hullámos műanyag betétre, bontott anyag szállításával, új „KL” jelű síncsavarral, új műanyag alátétlemezzel, új kettes csavarbiztosító gyűrűvel, geo csavar + geo szár cserével ill. pótlással 250 db mennyiségben, 3-as csavarbiztosító gyűrű pótlással 250 db mennyiségben) a II. vágányban 700 furat valamint a III. vágányban 718 furat, mindösszesen 1.418 furat mennyiségben.

MÁV FKG Kft. feladata:

A munkavégzéshez szükséges szakanyagokat („L” és „LX jelű” vasbeton alj, új hullámos műanyag betét, új műanyag alátétlemez, új kettes csavarbiztosító gyűrű, új „KL” jelű síncsavar, új 3-as csavarbiztosító gyűrű, új geo szár, új geo csavar) a MÁV FKG Kft. a Miskolci Fő-építésvezetőség telephelyén biztosítja.

Ajánlattevő feladata:

Az egyéb anyagok (csavarmáz, benzin) biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége.

80 vv. Szerencs II. és III. vágányban „L” és „LX” jelű vasbeton alj furat javítása pályában (hullámos fabetét cseréje új hullámos műanyag betétre, bontott anyag szállításával, új „KL” jelű síncsavarral, új műanyag alátétlemezzel, új kettes csavarbiztosító gyűrűvel, geo csavar + geo szár cserével ill. pótlással 250 db mennyiségben, 3-as csavarbiztosító gyűrű pótlással 250 db mennyiségben) a II. vágányban 700 furat valamint a III. vágányban 718 furat, mindösszesen 1.418 furat mennyiségben.

A vissznyereményi anyagokat a MÁV Zrt. által kijelölt honos főpályamesteri szakaszra kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok beszállítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A vissznyereményi anyagokat anyagfajtánként elkülönítve, megszámlálhatóan szállítólevélen, küldlevélen kell átadni. Az építési- és felmérési napló előírás szerinti vezetése az Ajánlattevő feladata. A vissznyereményi anyagot vissznyereményi jegyzőkönyvben kell átadni a MÁV Zrt. részére. A munkavégzéshez kapcsolódó jegyzőkönyvek, bemérési jegyzőkönyvek (nyomaték húzás) elkészítése és átadása az Ajánlattevő feladata és költsége. A csavarmáz kenés az Ajánlattevő feladata és költsége

A javítási munkák során szükséges anyagrakodási, anyagmozgatási feladatok elvégzése az Ajánlattevő feladata és költsége. Az anyagrakodási és anyagmozgatási feladatok elvégzéséhez szükséges jármű biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége.

A nevezett munka határidőre, I. osztályú minőségben történő teljes körű megvalósítása az Ajánlattevő feladat és költsége. A munkavégzéshez szükséges mindennemű munkagép, fizikai létszám, irányító személyzet és egyéb eszközök biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége.

Ajánlati árra vonatkozó kritérium(ok):

Az ajánlati árat ,- Ft / furat + ÁFA egységárban kérjük megadni, melynek tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget.

2.sz. melléklet

Ajánlattételi nyilatkozat minta

A j á n l a t t e v ő i   n y i l a t k o z a t

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben és a szerződéses feltételekben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt, a helyszínt szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertességünk esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírjuk.

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Miskolc divízió 80. vasúti vonalon „L” és „LX” jelű vb. alj furatjavítása” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)

3.sz. melléklet

Ajánlattételi lap minta

A j á n l a t t é t e l i   l a p

„Miskolc divízió 80. vasúti vonalon „L” és „LX” jelű vb. alj furatjavítása”

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):

Levelezési címe:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Értékelésre kerülő tartalmi elem:

Ellenszolgáltatás összege:

- vb. alj javítás:    		Ft/furat + ÁFA

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………….

(cégszerű aláírás)

4.sz. melléklet

Nyilatkozat kizáró okokról

„Miskolc divízió 80. vasúti vonalon „L” és „LX” jelű vb. alj furatjavítása”

tárgyú beszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………………………………

az alábbi nyilatkozatot teszem:

A „Miskolc divízió 80. vasúti vonalon „L” és „LX” jelű vb. alj furatjavítása” tárgyú ajánlatkérés 6. pontjában részletezett kizáró okok velem szemben nem állnak fenn.

Kelt.:………………(helység, év/hónap/nap)

………………………………

cégszerű aláírás

5.sz. melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat az összeférhetetlenségről

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

Dátum:……………………………

………………………….

(cégszerű aláírás)

6.sz. melléklet

Teljességi nyilatkozat

melyben a Vállalkozó alulírott ……………………………. (név), cégjegyzésre jogosult képviselője kijelenti, hogy a ………………………………………………-ra a MÁV Zrt. által kiírt eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, illetve a helyszín alapos ismeretében nettó …… Ft összegű árajánlatát a létesítmény teljes körű megvalósítására adja.

Tudomásul veszi, hogy az elszámolás során az ajánlati kiírás, a tervek, a helyszíni bejárás, valamint a feltett kérdés-válaszok bármelyikében rögzített munkanemek esetében azok be nem árazásából eredő többlet, valamint mennyiségi többlet elszámolására lehetőség nincs.

A kivitelezés során csak és kizárólag a megrendelő kapcsolattartója által – a műszaki ellenőr által az építési napló útján elrendelt - pótmunkák elszámolása a vállalkozó által benyújtott tételes költségvetés műszaki ellenőr által elfogadott/jóváhagyott egységárakon, tételes felmérés alapján lehetséges.

Dátum: …………………………

………….………………………

Aláírás

7.sz. melléklet 1. dok.

R e f e r e n c i a n y i l a t k o z a t

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………….....(cégnév)

2012.; 2013.; 2014. évben, az ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük:

|  | A szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége | A szolgáltatás megnevezése | Ellenszolgáltatás nettó összege | Teljesítés ideje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Miskolc divízió 80. vasúti vonalon „L” és „LX” jelű vb. alj furatjavítása” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet 2. dok.

erőforrás biztosítási nyilatkozat

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzéshez szükséges tárgyi és képesített humán erőforrással rendelkezem.

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzést saját kivitelezésben kívánom elvégezni/alvállalkozó bevonásával kívánom elvégezni.3

A szerződés teljesítésébe a következő alvállalkozó(ka)t kívánjuk bevonni:

|  | Alvállalkozó neve |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Szakképesítéssel rendelkező létszám: ……….. fő

MV-KÉ-B jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel: ……….. fő

Figyelőőr jogosultsággal rendelkező létszám: ……….. fő

Vágányzár megaratására jogosult I3/A egyszerűsített forgalmi vizsgával rendelkező  munkavállalók: ……….. fő

Berendezések, műszaki felszereltség:

|  | Eszköz megnevezése, típusa | Darabszám |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Miskolc divízió 80. vasúti vonalon „L” és „LX” jelű vb. alj furatjavítása” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet 3. dok.

R e f e r e n c i a n y i l a t k o z a t

alvállalkozó részére

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………….....(cégnév)

2012.; 2013.; 2014. évben, az ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük:

|  | A szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége | A szolgáltatás megnevezése | Ellenszolgáltatás nettó összege | Teljesítés ideje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Miskolc divízió 80. vasúti vonalon „L” és „LX” jelű vb. alj furatjavítása” tárgyú ajánlatkérésben, a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) részére az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet 4. dok.

erőforrás biztosítási nyilatkozat

ALVÁLLALKOZÓ RÉSZÉRE

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzéshez szükséges tárgyi és képesített humán erőforrással rendelkezem.

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzést saját kivitelezésben kívánom elvégezni/alvállalkozó bevonásával kívánom elvégezni.

A szerződés teljesítésébe a következő alvállalkozó(ka)t kívánjuk bevonni:

|  | Alvállalkozó neve |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Szakképesítéssel rendelkező létszám: ……….. fő

MV-KÉ-B jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel: ……….. fő

Figyelőőr jogosultsággal rendelkező létszám: ……….. fő

Vágányzár megaratására jogosult I3/A egyszerűsített forgalmi vizsgával rendelkező  munkavállalók: ……….. fő

Berendezések, műszaki felszereltség:

|  | Eszköz megnevezése, típusa | Darabszám |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Miskolc divízió 80. vasúti vonalon „L” és „LX” jelű vb. alj furatjavítása” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

8.sz. melléklet

ÁLTALÁNOS ADATOK

Ajánlattevő neve

Címe

Számlavezető

Bankszámlaszáma

Számlázási címe

Adószáma

Statisztikai jelzőszáma

Cégbíróság és cégjegyzékszám

Képviselője

Aláírásra jogosult megnevezése

Mobiltelefonos elérhetőség

E-mail elérhetőség

# Footnotes

Az ajánlattételi felhívás 5.3. pontjának megfelelően.

Az ajánlattételi felhívás 5.2. pontjának megfelelően.

3 Alvállalkozó bevonása esetén Alvállalkozó 7.sz. melléklet 3. dokumentuma szerinti nyilatkozat csatolandó.

Az ajánlattételi felhívás 5.2. pontjának megfelelően.