1.sz melléklet

Füzesabony állomáson 645 db  „LM” jelű vb. alj csere

Műszaki dokumentáció

MÁV Zrt.

2015.

# Műszaki leírás

1.1	Előzmények

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlatevőt, hogy a MÁV FKG Kft. 16/02/2015. szerződés szám alatt vállalkozási szerződést kötött a MÁV Zrt. Megrendelővel (a továbbiakban: Megrendelő), amelyben elvállalta a Budapest, Miskolc, Pécs, Szombathely, Szeged, Debrecen, Mérnöki divíziók területén végzendő munkákat.

1.1.1	Műszaki tartalom

Munkaszám:					P5MSF150013

Munkavégzés helye:		80. vv. Füzesabony állomás IX., XI. vágány

Munka időtartama:		2015. május 0. – 2015. június 30.

Vágányzárat igényel:				Nem

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

80 vv. Füzesabony állomás IX., XI. vágányában 645 db „LM” jelű vasbeton alj cseréje új geos leerősítéssel (új „LM” jelű vasbeton alj, alátétlemez, műanyag alátétlemez, geo csavar, geo szorítólemez, KL jelű síncsavar, csavarbiztosító gyűrű), állomáson (két oldali peron), szórványosan, kétszeri fenntartási és egyszeri jótállásos szabályozással, aláveréssel, ágyazatrendezéssel, hézagnélküli vágányban. Csavarok lekenése csavarmázzal.

MÁV FKG Kft. feladata:

Szakanyag (új „LM” jelű vasbeton alj, alátétlemez, műanyag alátétlemez, geo csavar, geo szorítólemez, KL jelű síncsavar, csavarbiztosító gyűrű) biztosítása a MÁV FKG Kft. feladata és költsége.

Ajánlattevő feladata:

80 vv. Füzesabony állomás IX., XI. vágányában 645 db „LM” jelű vasbeton alj cseréje új geos leerősítéssel (új „LM” jelű vasbeton alj, alátétlemez, műanyag alátétlemez, geo csavar, geo szorítólemez, KL jelű síncsavar, csavarbiztosító gyűrű), állomáson (két oldali peron), szórványosan, kétszeri fenntartási és egyszeri jótállásos szabályozással, aláveréssel, ágyazatrendezéssel, hézagnélküli vágányban. Csavarok lekenése csavarmázzal.

Az egyéb anyagok (csavarmáz, benzin) biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége.

A beépítésre szánt anyagok kiszállítása a MÁV FKG Kft. által kijelölt Mezőkövesd állomásról az Ajánlattevő feladata és költsége. A vissznyereményi anyagokat a honos főpályamesteri szakaszra kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok beszállítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A vissznyereményi anyagokat anyagfajtánként elkülönítve, megszámlálhatóan szállítólevélen, küldlevélen kell átadni. Az építési- és felmérési napló előírás szerinti vezetése az Ajánlattevő feladata. A vissznyereményi anyagot vissznyereményi jegyzőkönyvben kell átadni a MÁV Zrt. részére. A bemérési jegyzőkönyvek elkészítése és átadása az Ajánlattevő feladata és költsége.

Az anyagok ki és beszállítása az Ajánlattevő feladata és költsége. Az anyagok ki és beszállításához szükséges jármű biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A figyelőőr biztosítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A „Pályán munkások dolgoznak tábla kihelyezése” az Ajánlattevő feladata és költsége. A fejrovatos naplóba történő bejegyzés valamint az igény szerinti lassúmenet kérelmezése az Ajánlattevő feladata.

A nevezett munka határidőre, I. osztályú minőségben történő megvalósítása. A munkavégzéshez szükséges mindennemű munkagép, fizikai létszám, irányító személyzet és egyéb eszközök biztosítása.

Ajánlati árra vonatkozó kritérium(ok):

Az ajánlati árat ,- Ft / db + ÁFA egységárban kérjük megadni, melynek tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget.

Teljesítés helye:

80. vv. Füzesabony állomás IX., XI. vágány

2.sz. melléklet

Ajánlattételi nyilatkozat minta

A j á n l a t t e v ő i   n y i l a t k o z a t

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben és a szerződéses feltételekben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt, a helyszínt szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertességünk esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírjuk.

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Füzesabony állomáson 645 db „LM” jelű vb. alj csere” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)

3.sz. melléklet

Ajánlattételi lap minta

A j á n l a t t é t e l i   l a p

„Füzesabony állomáson 645 db „LM” jelű vb. alj csere”

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):

Levelezési címe:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Értékelésre kerülő tartalmi elem:

Ellenszolgáltatás összege:

- „LM” jelű vb. alj csere:    	Ft/db + ÁFA

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………….

(cégszerű aláírás)

4.sz. melléklet

Nyilatkozat kizáró okokról

„Füzesabony állomáson 645 db „LM” jelű vb. alj csere”

tárgyú beszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………………………………

az alábbi nyilatkozatot teszem:

A „Füzesabony állomáson 645 db „LM” jelű vb. alj csere” tárgyú ajánlatkérés 6. pontjában részletezett kizáró okok velem szemben nem állnak fenn.

Kelt.:………………(helység, év/hónap/nap)

………………………………

cégszerű aláírás

5.sz. melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat az összeférhetetlenségről

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

Dátum:……………………………

………………………….

(cégszerű aláírás)

6.sz. melléklet

Teljességi nyilatkozat

melyben a Vállalkozó alulírott ……………………………. (név), cégjegyzésre jogosult képviselője kijelenti, hogy a ………………………………………………-ra a MÁV Zrt. által kiírt eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, illetve a helyszín alapos ismeretében nettó …… Ft összegű árajánlatát a létesítmény teljes körű megvalósítására adja.

Tudomásul veszi, hogy az elszámolás során az ajánlati kiírás, a tervek, a helyszíni bejárás, valamint a feltett kérdés-válaszok bármelyikében rögzített munkanemek esetében azok be nem árazásából eredő többlet, valamint mennyiségi többlet elszámolására lehetőség nincs.

A kivitelezés során csak és kizárólag a megrendelő kapcsolattartója által – a műszaki ellenőr által az építési napló útján elrendelt - pótmunkák elszámolása a vállalkozó által benyújtott tételes költségvetés műszaki ellenőr által elfogadott/jóváhagyott egységárakon, tételes felmérés alapján lehetséges.

Dátum: …………………………

………….………………………

Aláírás

7.sz. melléklet 1. dok.

R e f e r e n c i a n y i l a t k o z a t

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………….....(cégnév)

2012.; 2013.; 2014. évben, az ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük:

|  | A szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége | A szolgáltatás megnevezése | Ellenszolgáltatás nettó összege | Teljesítés ideje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Füzesabony állomáson 645 db „LM” jelű vb. alj csere” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet 2. dok.

erőforrás biztosítási nyilatkozat

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzéshez szükséges tárgyi és képesített humán erőforrással rendelkezem.

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzést saját kivitelezésben kívánom elvégezni/alvállalkozó bevonásával kívánom elvégezni.3

A szerződés teljesítésébe a következő alvállalkozó(ka)t kívánjuk bevonni:

|  | Alvállalkozó neve |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Szakképesítéssel rendelkező létszám: ……….. fő

MV-KÉ-B jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel: ……….. fő

Figyelőőr jogosultsággal rendelkező létszám: ……….. fő

Vágányzár megaratására jogosult I3/A egyszerűsített forgalmi vizsgával rendelkező  munkavállalók: ……….. fő

Berendezések, műszaki felszereltség:

|  | Eszköz megnevezése, típusa | Darabszám |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Füzesabony állomáson 645 db „LM” jelű vb. alj csere” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet 3. dok.

R e f e r e n c i a n y i l a t k o z a t

alvállalkozó részére

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………….....(cégnév)

2012.; 2013.; 2014. évben, az ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük:

|  | A szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége | A szolgáltatás megnevezése | Ellenszolgáltatás nettó összege | Teljesítés ideje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Füzesabony állomáson 645 db „LM” jelű vb. alj csere” tárgyú ajánlatkérésben, a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) részére az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet 4. dok.

erőforrás biztosítási nyilatkozat

ALVÁLLALKOZÓ RÉSZÉRE

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzéshez szükséges tárgyi és képesített humán erőforrással rendelkezem.

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzést saját kivitelezésben kívánom elvégezni/alvállalkozó bevonásával kívánom elvégezni.

A szerződés teljesítésébe a következő alvállalkozó(ka)t kívánjuk bevonni:

|  | Alvállalkozó neve |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Szakképesítéssel rendelkező létszám: ……….. fő

MV-KÉ-B jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel: ……….. fő

Figyelőőr jogosultsággal rendelkező létszám: ……….. fő

Vágányzár megaratására jogosult I3/A egyszerűsített forgalmi vizsgával rendelkező  munkavállalók: ……….. fő

Berendezések, műszaki felszereltség:

|  | Eszköz megnevezése, típusa | Darabszám |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Füzesabony állomáson 645 db „LM” jelű vb. alj csere” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

8.sz. melléklet

ÁLTALÁNOS ADATOK

Ajánlattevő neve

Címe

Számlavezető

Bankszámlaszáma

Számlázási címe

Adószáma

Statisztikai jelzőszáma

Cégbíróság és cégjegyzékszám

Képviselője

Aláírásra jogosult megnevezése

Mobiltelefonos elérhetőség

E-mail elérhetőség

# Footnotes

Az ajánlattételi felhívás 5.3. pontjának megfelelően.

Az ajánlattételi felhívás 5.2. pontjának megfelelően.

3 Alvállalkozó bevonása esetén Alvállalkozó 7.sz. melléklet 3. dokumentuma szerinti nyilatkozat csatolandó.

Az ajánlattételi felhívás 5.2. pontjának megfelelően.