1.sz melléklet

Komárom állomáson „L”, „LX”, „T” jelű vb. aljak furatjavítása

Műszaki dokumentáció

MÁV Zrt.

2015.

# Műszaki leírás

1.1	Előzmények

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlatevőt, hogy a MÁV FKG Kft. 16/02/2015. szerződés szám alatt vállalkozási szerződést kötött a MÁV Zrt. Megrendelővel (a továbbiakban: Megrendelő), amelyben elvállalta a Budapest, Miskolc, Pécs, Szombathely, Szeged, Debrecen, Mérnöki divíziók területén végzendő munkákat.

1.1.1	Műszaki tartalom

Munkaszám:					P2B1K150049, P2B1K150050, P2B1K150051

Munkavégzés helye:		1. sz. vasútvonal, Komárom állomás II., V., VI., VIII., X., XII. és Raktári vágányban kijelölés szerint

Munka időtartama:		2015. április 20. – 2015. május 31.

Vágányzárat igényel:				Nem

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

Komárom állomáson L, LX, T jelű vb. aljak furatjavításának elvégzése.

MÁV FKG Kft. feladata:

- Szükséges szakanyag (műanyag betét, műanyag alátétlemez, kapcsolószer) biztosítása a MÁV FKG Kft Komárom fő-építésvezetőség telephelyén munkaidőben történő átadással (előzetes egyeztetés alapján).

- A munkavédelmi lassújelet Megrendelő kéri meg az Ajánlattevő írásos kérelme alapján.

Ajánlattevő feladata:

Munkák azonosítója, mennyisége:

| Munka azonosító száma | Vonal | Munka megnevezése | Mennyiség (furat) |
| --- | --- | --- | --- |
| OK-P-BpNy-15-049 | Komárom állomás II. és V. vágány | L és LX jelű furatjavítás | 1500 |
| OK-P-BpNy-15-050 | Komárom állomás XII. és Raktári vágány | T jelű furatjavítás | 1500 |
| OK-P-BpNy-15-051 | Komárom állomás V., VI., VIII., X. vágány 1027-1036 szelvények között | L és LX jelű furatjavítás | 4800 |

Munkavégzés tervezett időpontja :  2015.03.30. – 2015.05.31.

Feladat:

OK-P-BpNy-15-049

„L” és „LX” jelű vb. aljak furatjavítása Komárom állomás II. (500 furat) és V. (1000 furat) vágányában az üzemeltető kijelölése alapján az alábbiak szerint.

- L és LX jelű vb alj javítása pályában, hullámos fabetét cseréje hullámos műanyag betétre,  új KL síncsavar és csavarbiztosító gyűrű, új műanyag alátétlemez beépítésével.

OK-P-BpNy-15-050

„T” jelű vb. aljak furatjavítása Komárom állomás XII. (760 furat) és Raktári vágányában (740 furat) az üzemeltető kijelölése alapján az alábbiak szerint.

- T jelű vb alj javítása pályában, csonka gúla alakú fabetét cseréje műanyag betétre, műanyag alátétlemez és V síncsavar  cseréjével

OK-P-BpNy-15-051

„L” és „LX” jelű vb. aljak furatjavítása Komárom állomás 1027-1036 szelvényben, az V., VI., VIII., X. vágányban (összesen 4800 furat) az üzemeltető kijelölése alapján az alábbiak szerint.

- L és LX jelű vb alj javítása pályában, hullámos fabetét cseréje hullámos műanyag betétre,  új KL síncsavar és csavarbiztosító gyűrű, új műanyag alátétlemez beépítésével.

Általános előírások:

A javításnál a vonatkozó technológiai utasításban meghatározott munkafolyamatokat el kell végezni.

A munkavégzés vonatmentes időben, munkavédelmi lassújel biztosítása mellett történik.

Figyelőőr és munkavezető biztosítása Ajánlattevő feladata és költsége. A lassújel kitűzése Ajánlattevő feladata és költsége.

Az új szakanyagok kiszállítása Ajánlattevő feladata és költsége, szállítójárművet Megrendelő nem biztosít.

A vissznyereményi anyagokat a honos szakaszmérnökség tároló helyére kell beszállítani és  számolható módon deponálni, mely az Ajánlattevő feladata és költsége.

Az új szakanyagokon kívül az egyéb anyagok, a munkavégzéshez szükséges eszközök, létszám és minden egyéb feltétel biztosítása az Ajánlattevő feladata.

Egyéb információk:

Ajánlattevő a munkavégzése és dolgozónak ellátása során keletkező hulladékot köteles a hulladék jellegének megfelelően gyűjteni, engedéllyel rendelkező vállalkozásnak dokumentáltan átadni. Ezen hulladékra vonatkozó valamennyi engedély, költség, hatósági nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség Ajánlattevőt terheli.

Ajánlat árra vonatkozó kritérium(ok):

Az ajánlatban a műszaki tartalomban meghatározott feladatra, tételenként egységárat kérünk megadni, az alábbiak szerint:

- L és LX  jelű furatok javítása:    	Ft/furat + ÁFA

- T  jelű furatok javítása:		Ft/furat + ÁFA

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, beleértve az esetleges munkavégzés helyére történő ki- és visszautazás költségét is.

Az ajánlat benyújtása során részajánlat nem tehető.

Teljesítés helye:

1. sz. vasútvonal, Komárom állomás II., V., VI., VIII., X., XII. és Raktári vágányban kijelölés

2.sz. melléklet

Ajánlattételi nyilatkozat minta

A j á n l a t t e v ő i   n y i l a t k o z a t

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben és a szerződéses feltételekben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt, a helyszínt szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertességünk esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírjuk.

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Komárom állomáson „L”, „LX”, „T” jelű vb. aljak furatjavítása” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)

3.sz. melléklet

Ajánlattételi lap minta

A j á n l a t t é t e l i   l a p

„Komárom állomáson „L”, „LX”, „T” jelű vb. aljak furatjavítása”

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):

Levelezési címe:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Értékelésre kerülő tartalmi elem:

Ellenszolgáltatás összege:

- L és LX  jelű furatok javítása:    	Ft/furat + ÁFA

- T  jelű furatok javítása:		Ft/furat + ÁFA

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………….

(cégszerű aláírás)

4.sz. melléklet

Nyilatkozat kizáró okokról

„Komárom állomáson „L”, „LX”, „T” jelű vb. aljak furatjavítása”

tárgyú beszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………………………………

az alábbi nyilatkozatot teszem:

A „Komárom állomáson „L”, „LX”, „T” jelű vb. aljak furatjavítása” tárgyú ajánlatkérés 6. pontjában részletezett kizáró okok velem szemben nem állnak fenn.

Kelt.:………………(helység, év/hónap/nap)

………………………………

cégszerű aláírás

5.sz. melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat az összeférhetetlenségről

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

Dátum:……………………………

………………………….

(cégszerű aláírás)

6.sz. melléklet

Teljességi nyilatkozat

melyben a Vállalkozó alulírott ……………………………. (név), cégjegyzésre jogosult képviselője kijelenti, hogy a ………………………………………………-ra a MÁV Zrt. által kiírt eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, illetve a helyszín alapos ismeretében nettó …… Ft összegű árajánlatát a létesítmény teljes körű megvalósítására adja.

Tudomásul veszi, hogy az elszámolás során az ajánlati kiírás, a tervek, a helyszíni bejárás, valamint a feltett kérdés-válaszok bármelyikében rögzített munkanemek esetében azok be nem árazásából eredő többlet, valamint mennyiségi többlet elszámolására lehetőség nincs.

A kivitelezés során csak és kizárólag a megrendelő kapcsolattartója által – a műszaki ellenőr által az építési napló útján elrendelt - pótmunkák elszámolása a vállalkozó által benyújtott tételes költségvetés műszaki ellenőr által elfogadott/jóváhagyott egységárakon, tételes felmérés alapján lehetséges.

Dátum: …………………………

………….………………………

Aláírás

7.sz. melléklet 1. dok.

R e f e r e n c i a n y i l a t k o z a t

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………….....(cégnév)

2012.; 2013.; 2014. évben, az ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük:

|  | A szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége | A szolgáltatás megnevezése | Ellenszolgáltatás nettó összege | Teljesítés ideje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Komárom állomáson „L”, „LX”, „T” jelű vb. aljak furatjavítása” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet 2. dok.

erőforrás biztosítási nyilatkozat

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzéshez szükséges tárgyi és képesített humán erőforrással rendelkezem.

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzést saját kivitelezésben kívánom elvégezni/alvállalkozó bevonásával kívánom elvégezni.3

A szerződés teljesítésébe a következő alvállalkozó(ka)t kívánjuk bevonni:

|  | Alvállalkozó neve |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Szakképesítéssel rendelkező létszám: ……….. fő

MV-KÉ-B jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel: ……….. fő

Figyelőőr jogosultsággal rendelkező létszám: ……….. fő

Vágányzár megaratására jogosult I3/A egyszerűsített forgalmi vizsgával rendelkező  munkavállalók: ……….. fő

Berendezések, műszaki felszereltség:

|  | Eszköz megnevezése, típusa | Darabszám |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Komárom állomáson „L”, „LX”, „T” jelű vb. aljak furatjavítása” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet 3. dok.

R e f e r e n c i a n y i l a t k o z a t

alvállalkozó részére

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………….....(cégnév)

2012.; 2013.; 2014. évben, az ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük:

|  | A szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége | A szolgáltatás megnevezése | Ellenszolgáltatás nettó összege | Teljesítés ideje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Komárom állomáson „L”, „LX”, „T” jelű vb. aljak furatjavítása” tárgyú ajánlatkérésben, a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) részére az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet 4. dok.

erőforrás biztosítási nyilatkozat

ALVÁLLALKOZÓ RÉSZÉRE

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzéshez szükséges tárgyi és képesített humán erőforrással rendelkezem.

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzést saját kivitelezésben kívánom elvégezni/alvállalkozó bevonásával kívánom elvégezni.

A szerződés teljesítésébe a következő alvállalkozó(ka)t kívánjuk bevonni:

|  | Alvállalkozó neve |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Szakképesítéssel rendelkező létszám: ……….. fő

MV-KÉ-B jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel: ……….. fő

Figyelőőr jogosultsággal rendelkező létszám: ……….. fő

Vágányzár megaratására jogosult I3/A egyszerűsített forgalmi vizsgával rendelkező  munkavállalók: ……….. fő

Berendezések, műszaki felszereltség:

|  | Eszköz megnevezése, típusa | Darabszám |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Komárom állomáson „L”, „LX”, „T” jelű vb. aljak furatjavítása ” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

………………………….

(cégszerű aláírás)

8.sz. melléklet

ÁLTALÁNOS ADATOK

Ajánlattevő neve

Címe

Számlavezető

Bankszámlaszáma

Számlázási címe

Adószáma

Statisztikai jelzőszáma

Cégbíróság és cégjegyzékszám

Képviselője

Aláírásra jogosult megnevezése

Mobiltelefonos elérhetőség

E-mail elérhetőség

# Footnotes

Az ajánlattételi felhívás 5.3. pontjának megfelelően.

Az ajánlattételi felhívás 5.2. pontjának megfelelően.

3 Alvállalkozó bevonása esetén Alvállalkozó 7.sz. melléklet 3. dokumentuma szerinti nyilatkozat csatolandó.

Az ajánlattételi felhívás 5.2. pontjának megfelelően.