1.sz melléklet

Budapest divízió 1. sz. vasúti vonalán 2 db műszaki tervezési feladat elvégzése

Műszaki dokumentáció

MÁV Zrt.

2015.

# Műszaki leírás

1.1	Előzmények

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlatevőt, hogy a MÁV FKG Kft. 16/02/2015. szerződés szám alatt vállalkozási szerződést kötött a MÁV Zrt. Megrendelővel (a továbbiakban: Megrendelő), amelyben elvállalta a Budapest, Miskolc, Pécs, Szombathely, Szeged, Debrecen, Mérnöki divíziók területén végzendő munkákat.

1.1.1	Műszaki tartalom

Munkaszám:				P2B1F150006

Munkavégzés helye:	1. sz. vasútvonal, Szárliget állomáson 2, 10, 14 számú kitérők

A tervek leadási határideje egyeztetésre:	2015. április 27.

Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. május 15.

Vágányzárat igényel:			Igen

Vágányzár időpontja: 			2015.06.12. - 2015.06.22.

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

Meglévő 3 csoport (2, 10, 14 sz.) B 60 XI.r. betonaljas kitérő bontása pályában, védőréteg bontása, tükör készítése, bontott anyagok elszállítása lerakása; 60.XI.r. betonaljas kitérő visszaépítése, 20 cm HK talajjavító beépítésével tömörítéssel,  új z.kő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén; földmunkás technológia; ágyazati anyag elhelyezés Máv területen üzemeltető által kijelölve; Üzemi út kialakítása rézsűn 30mh. Kitérők közötti (2-10, 10-14 kit. között) vágányrészek bontása és visszaépítése hézagnélküli vágányban mindösszesen 110 vm mennyiségben, a szükséges hegesztésekkel. Új zúzottkővel, 20 cm HK talajjavító beépítésével tömörítéssel; ágyazati anyag elhelyezés Máv területen üzemeltető által kijelölve. Alsó- és felső ágyazat cseréje földmunkás technológiával, 57 cm ágyazatvastagság mellett, 750 m2 földműkorona kialakítás, tömörítés, 750 m3 georácsos terfil terítése kitérőkben és kitérők között, meglévő vízelvezető árkok tisztítása, profil kialakítása, bozót és cserje kivágása, gallyazás, darabolás, összegyűjtés, halomba rakás, szállítás.

Ragasztott szigetelt síncsere 4 db 60 r. 24 mh. (12+12) hn., hézagnélküli vágányban az anyagok ki és beszállításával; szükséges számú vágással és 8 db 60. r. AT hegesztéssel, Ragasztott szigetelt síncsere 54 r. 24 mh. (6+6) hn. hézagnélküli vágányban az anyagok ki és beszállításával; szükséges számú vágással és 4 db 54. r. AT hegesztéssel.

3 db 30 mh.sín cseréje  hn.vágányban, 10% SKL-1 kengyel+KL síncsavar pótlással bontott anyag TVG-s elszállításával; Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.

MÁV FKG Kft. feladata:

A tervezéshez szükséges, az érdekelt felek részvételével történő egyeztetésekben való közreműködés.

Ajánlattevő feladata:

A tervező feladata a műszaki paramétereknek megfelelő kitérők és vágányszakasz átépítéséhez műszaki tervek készítése (pályás szakági terv felméréssel, hegesztési és sínkiosztási tervrészlettel), a szükséges engedélyek / hozzájárulások (üzemeltetői, felsővezetéki, biztosítóberendezési, vasút üzemeltetői) beszerzése. A műszaki tervet a tervezés időpontjában érvényben lévő törvényes rendelkezéseknek, vonatkozó rendeleteknek, szabványoknak és műszaki előírásoknak, illetve az érvényben lévő MÁV utasításoknak  megfelelően kell elkészíteni.

A tervezés megkezdése előtt tervezői egyeztetést kell tartani az érdekeltek részvételével, ennek megszervezésében a tervező igénye esetén Megrendelő közreműködik.

Az elkészült tervet leadás előtt elektronikus úton egyeztetni kell a MÁV Zrt. FBF ML Területi Mérnöki Irodájával (Budapest), valamint az MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatóság, Pályalétesítményi Osztályával (Budapest).

Ajánlattevőnek a teljesítéshez a következő dokumentumokat kell 8 nyomtatott és egy elektronikus példányban Budapest divízió központ részére átadnia:

- Engedélyeztetett kiviteli tervek

- Beszerzett hozzájárulások

- Jogerős engedélyek

- Közműegyeztetések elvégzése

- Közműkezelői hozzájárulások

- Szükséges jogerős hatósági engedélyek

- Megvalósulási tervek

A megvalósulási tervek leadásának határideje a Megrendelő által, az átépítés befejezéséről küldött értesítésétől számított négy hét.

Egyéb információk:

Az átépítés vágányzárban történik.

Ajánlat árra vonatkozó kritérium(ok):

Az ajánlatot a műszaki tartalomban meghatározott feladatokra az alábbi költségbontásban kérjük megadni:

- Kiviteli tervek készítése engedélyeztetéssel

- Megvalósulási tervek készítése

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, beleértve az esetleges munkavégzés helyére történő ki- és visszautazás költségét is.

Az ajánlat benyújtása során részajánlat nem tehető.

Teljesítés helye:

1. sz. vasútvonal, Szárliget állomáson 2, 10, 14 számú kitérők

1.1.2	Műszaki tartalom

Munkaszám:				OF-P-BpNy-15-002

Munkavégzés helye:	1. sz. vasútvonal, Budaörs állomás III. vágányában a 16. és 11. valamint a 11. és 5. számú kitérők között

A tervek leadási határideje egyeztetésre:	2015. április 10.

Jóváhagyott tervek leadási határideje:	2015. április 20.

Vágányzárat igényel:			Igen

Vágányzár kezdete: 			2015.05.02.

Műszaki tartalom/ajánlattevő által elvégzendő feladat:

Budaörs állomás III. vágányban a 16. és 11. számú kitérők között (176+00 – 187+24 szelvény) valamint a 11. és 5. számú kitérők között (187+58 – 188+30 szelvényben) nagygépi rostálásához kiviteli és megvalósulási tervek készítése. A rostálandó vágányszakaszok hossza összesen 1200 vm.

MÁV FKG Kft. feladata:

A tervezéshez szükséges, az érdekelt felek részvételével történő egyeztetésekben való közreműködés.

Ajánlattevő feladata:

A tervező feladata a műszaki paramétereknek megfelelő nagygépes rostálás műszaki terveinek elkészítése (kiviteli és megvalósulási), a szükséges engedélyek / hozzájárulások beszerzése. A műszaki tervet a tervezés időpontjában érvényben lévő törvényes rendelkezéseknek, vonatkozó rendeleteknek, szabványoknak és műszaki előírásoknak, illetve az érvényben lévő MÁV utasításoknak  megfelelően kell elkészíteni.

Tervező feladata a tervek mellett a szükséges engedélyek / hozzájárulások beszerzése.

A tervezés megkezdése előtt tervezői egyeztetést kell tartani az érdekeltek részvételével, ennek megszervezésében a tervező igénye esetén Megrendelő közreműködik.

Az elkészült tervet leadás előtt elektronikus úton egyeztetni kell a MÁV Zrt. FBF ML Területi Mérnöki Irodájával (Budapest), valamint az MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatóság, Pályalétesítményi Osztályával (Budapest).

Ajánlattevőnek a teljesítéshez a következő dokumentumokat kell 7 nyomtatott és egy elektronikus példányban Budapest divízió központ részére átadnia:

- Engedélyeztetett pályás és terelőút kiviteli tervek

- Beszerzett hozzájárulások

- Jogerős engedélyek

- Közműegyeztetések elvégzése

- Közműkezelői hozzájárulások

- Szükséges jogerős hatósági engedélyek

- Megvalósulási tervek

A megvalósulási tervek leadásának határideje a Megrendelő által, az átépítés befejezéséről küldött értesítésétől számított négy hét.

Egyéb információk:

Az átépítés vágányzárban történik.

Ajánlat árra vonatkozó kritérium(ok):

Az ajánlatot a műszaki tartalomban meghatározott feladatokra az alábbi költségbontásban kérjük megadni:

- Kiviteli terv készítése  engedélyeztetéssel

- Megvalósulási terv készítése

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, beleértve az esetleges munkavégzés helyére történő ki- és visszautazás költségét is.

Az ajánlat benyújtása során részajánlat nem tehető.

Teljesítés helye:

1. sz. vasútvonal, Budaörs állomás III. vágányában a 16. és 11. valamint a 11. és 5. számú kitérők között

2.sz. melléklet

Ajánlattételi nyilatkozat minta

A j á n l a t t e v ő i   n y i l a t k o z a t

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben és a szerződéses feltételekben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt, a helyszínt szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertességünk esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírjuk.

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Budapest divízió 1. sz. vasúti vonalán 2 db műszaki tervezési feladat elvégzése” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)

3.sz. melléklet

Ajánlattételi lap minta

A j á n l a t t é t e l i   l a p

„Budapest divízió 1. sz. vasúti vonalán 2 db műszaki tervezési feladat elvégzése”

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):

Levelezési címe:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Értékelésre kerülő tartalmi elem:

Ellenszolgáltatás összege:

- Kiviteli terv készítése engedélyeztetéssel	,- Ft + ÁFA

- Megvalósulási terv készítése	,- Ft + ÁFA

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………….

(cégszerű aláírás)

4.sz. melléklet

Nyilatkozat kizáró okokról

„Budapest divízió 1. sz. vasúti vonalán 2 db műszaki tervezési feladat elvégzése”

tárgyú beszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………………………………

az alábbi nyilatkozatot teszem:

A „Budapest divízió 1. sz. vasúti vonalán 2 db műszaki tervezési feladat elvégzése” tárgyú ajánlatkérés 6. pontjában részletezett kizáró okok velem szemben nem állnak fenn.

Kelt.:………………(helység, év/hónap/nap)

………………………………

cégszerű aláírás

5.sz. melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat az összeférhetetlenségről

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

Dátum:……………………………

………………………….

(cégszerű aláírás)

6.sz. melléklet

Teljességi nyilatkozat

melyben a Vállalkozó alulírott ……………………………. (név), cégjegyzésre jogosult képviselője kijelenti, hogy a ………………………………………………-ra a MÁV Zrt. által kiírt eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, illetve a helyszín alapos ismeretében nettó …… Ft összegű árajánlatát a létesítmény teljes körű megvalósítására adja.

Tudomásul veszi, hogy az elszámolás során az ajánlati kiírás, a tervek, a helyszíni bejárás, valamint a feltett kérdés-válaszok bármelyikében rögzített munkanemek esetében azok be nem árazásából eredő többlet, valamint mennyiségi többlet elszámolására lehetőség nincs.

A kivitelezés során csak és kizárólag a megrendelő kapcsolattartója által – a műszaki ellenőr által az építési napló útján elrendelt - pótmunkák elszámolása a vállalkozó által benyújtott tételes költségvetés műszaki ellenőr által elfogadott/jóváhagyott egységárakon, tételes felmérés alapján lehetséges.

Dátum: …………………………

………….………………………

Aláírás

7.sz. melléklet 1. dok.

R e f e r e n c i a n y i l a t k o z a t

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………….....(cégnév)

2012.; 2013.; 2014. évben, az ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük:

|  | A szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége | A szolgáltatás megnevezése | Ellenszolgáltatás nettó összege | Teljesítés ideje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Budapest divízió 1. sz. vasúti vonalán 2 db műszaki tervezési feladat elvégzése” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet 2. dok.

erőforrás biztosítási nyilatkozat

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzéshez szükséges tárgyi és képesített humán erőforrással rendelkezem.

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzést saját kivitelezésben kívánom elvégezni/alvállalkozó bevonásával kívánom elvégezni.3

A szerződés teljesítésébe a következő alvállalkozó(ka)t kívánjuk bevonni:

|  | Alvállalkozó neve |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Szakképesítéssel rendelkező létszám: ……….. fő

Berendezések, műszaki felszereltség:

|  | Eszköz megnevezése, típusa | Darabszám |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Budapest divízió 1. sz. vasúti vonalán 2 db műszaki tervezési feladat elvégzése” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet 3. dok.

R e f e r e n c i a n y i l a t k o z a t

alvállalkozó részére

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………….....(cégnév)

2012.; 2013.; 2014. évben, az ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük:

|  | A szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége | A szolgáltatás megnevezése | Ellenszolgáltatás nettó összege | Teljesítés ideje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Budapest divízió 1. sz. vasúti vonalán 2 db műszaki tervezési feladat elvégzése” tárgyú ajánlatkérésben, a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) részére az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet 4. dok.

erőforrás biztosítási nyilatkozat

ALVÁLLALKOZÓ RÉSZÉRE

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzéshez szükséges tárgyi és képesített humán erőforrással rendelkezem.

Alulírott……………..…  mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a munkavégzést saját kivitelezésben kívánom elvégezni/alvállalkozó bevonásával kívánom elvégezni.

A szerződés teljesítésébe a következő alvállalkozó(ka)t kívánjuk bevonni:

|  | Alvállalkozó neve |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Szakképesítéssel rendelkező létszám: ……….. fő

Berendezések, műszaki felszereltség:

|  | Eszköz megnevezése, típusa | Darabszám |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által a „Budapest divízió 1. sz. vasúti vonalán 2 db műszaki tervezési feladat elvégzése ” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

# Footnotes

Az ajánlattételi felhívás 5.3. pontjának megfelelően.

Az ajánlattételi felhívás 5.2. pontjának megfelelően.

3 Alvállalkozó bevonása esetén Alvállalkozó 7.sz. melléklet 3. dokumentuma szerinti nyilatkozat csatolandó.

Az ajánlattételi felhívás 5.2. pontjának megfelelően.